附件

广东省农村环境综合整治行动计划

（征求意见稿）

开展农村环境综合整治是加强农村环境保护、促进农村可持续发展、加快社会主义新农村建设的重要举措，也是解决危害农民健康的环境问题、改善和保障民生的迫切需要。近年来，我省农村环保工作取得一定成效，但目前我省农村环境总体形势仍然严峻，农村环境保护机制体制不健全、农村饮用水安全缺乏保障、环境基础设施建设滞后、农业污染源缺乏有效控制等矛盾凸现，严重影响了广大农民群众的生产生活及农村经济社会的可持续发展。为进一步加快我省农村环境综合整治，加强我省农村环境保护工作，根据环保部《关于进一步加强农村环境保护工作的意见》（环发〔2011〕29号）和《广东省环境保护和生态建设十二五规划》（报审稿）等以及有关法律法规规定，特制定本行动计划。

一、指导思想、基本原则及目标

（一）指导思想。

以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持以人为本和民生优先，以改善农村生态环境质量为目标，围绕“保障农村饮用水环境安全”的核心，以“新机制、抓整治、促减排、强监管、保安全”为主线，建立完善农村环境保护体制机制，深化“以奖促治”和生态示范创建，深入开展农村环境综合整治，大力推进农村污染减排，不断加强农村环境监管能力建设，保障农村生态环境安全。

（二）基本原则。

1、统筹规划，突出重点。

农村环境保护工作涉及面广，问题成因复杂，许多历史遗留问题难以在短期内解决，必须进行近远期、区域间的统筹规划，以农村饮用水水源地环境保护、农村环境综合整治、规模化畜禽养殖污染防治等重点问题为切入，优先解决群众反映强烈、影响面大、矛盾突出的环境问题，积极探索适合不同区域特点的治理经验与技术，逐步推进，不断提高农村环境综合整治成效。

2、因地制宜，分类指导。

综合考虑我省各地区经济社会发展水平和资源环境条件，因地制宜推进各类农村环境保护对策和措施。经济发达的珠三角地区要加大治污和生态修复力度，坚持环境优先战略，巩固农村环境治理成果，全面推进城乡环保一体化；东、西两翼和粤北山区等欠发达地区，要在发展中加大农村环保投入，重点加强环保基础设施建设和基层能力建设。

3、创新机制，试点示范。

创新农村环境管理体制机制，按照统筹城乡发展、建设宜居城乡的要求，建立各级农村环境保护协调机制，形成统一领导、统一协调、分工明确的工作机制。针对严重危害农村居民健康、群众反应强烈的典型突出问题，开展连片环境综合整治和畜禽养殖污染减排的试点示范，逐步引导广大农村地区环境保护和综合治理工作全面展开。

4、政府主导，公众参与。

发挥各级政府主导作用，落实政府保护农村环境的责任。加大公共财政对农村环保的支持力度，制定有利于农村环保工作的政策。维护农民环境权益，加强农民环境教育，建立和完善公众参与机制，鼓励和引导农民及社会力量参与、支持农村环境保护。

（三）工作目标。

到2012年，建立农村环境保护协调机制，深化“以奖促治”政策，稳步推进生态示范建设，农村饮用水源保护和环境监管得到加强，农村局部地区环境质量得到改善。

二、主要任务

（一）以体制机制创新为突破点，统领农村环保工作

1、建立农村环境保护统筹协调机制

落实《中共广东省委办公厅印发〈关于对2010年省委领导班子民主生活征求的意见建议进行整改工作方案〉的通知》（粤委办〔2011〕13号）精神，2011年，成立以分管副省长为组长，环保、发改、财政、城乡建设、水利、农业、卫生等相关职能部门为成员的省农村环境保护工作领导小组，加强农村环境管理的统筹规划、综合治理，逐步形成统一领导、统一协调、分工明确的工作机制。不断完善环境保护目标责任制，将农村环境保护特别是农村饮用水水源地保护工作纳入政府目标责任。各地市要参照省的做法，争取当地政府成立相应的组织领导机构，使农村环境保护成为“一把手”工程，积极拓宽资金投入渠道，明确区域内负责农村环境保护工作的部门及职责，全面推进农村环境保护工作。

2、建立农村环境综合整治目标责任制。

开展农村环境综合整治目标责任制试点工作，2011年开始在省内选择2～3个典型地市启动试点工作，通过试点工作，逐步完善目标责任制考核指标，建立健全农村环境综合整治目标责任制考核的支撑体系，在取得经验的基础上在全省逐步推开。试点地区要成立政府负责人为组长，相关单位为成员的农村环境综合整治领导小组，建立领导小组工作机制；制定工作方案和考核办法，明确领导小组成员单位和下一级政府的主要任务与年度目标，并与下一级政府签定目标责任书；定期开展目标和任务完成情况的检查、督促和交流。要重点推进乡镇集中式饮用水水源保护区划分、农村环境基础设施建设、畜禽养殖污染防治、农村环境保护能力建设等工作。省将定期组织对各试点市目标责任制完成情况进行考核，并召开农村环境综合整治目标责任制试点工作现场会，总结、交流试点工作情况。

（二）以饮用水水源地保护为重点，保障农村饮水安全。

1、完善农村集中式饮用水源地保护机制。

开展农村集中式饮用水水源地基础环境状况调查和评估，建立农村集中式饮用水源水质本底数据库。配合水利部门依法开展农村集中式饮用水水源地保护区的划定工作。重点推进乡镇级集中式饮用水水源保护区的建设，建设并完善现有水源地环境保护设施，设立饮用水源保护区标志牌、警示牌和界标，加大宣传教育力度，在农村普及饮用水源保护知识，增强农村居民保护水源的意识。逐步建立农村集中式饮用水水源地水质定期监测制度，推进农村饮用水安全监督监测的制度化、常态化，严防水华污染等水污染事故发生。制定农村集中式饮用水源保护区应急预案，加强水源安全预警和防范。

2、加强农村集中式饮用水源地环境监管。

依法取缔农村集中式饮用水源保护区内违法建设项目和排污口。加强农村集中式饮用水水源保护区污染防治和环境执法监管，定期开展影响农村集中式饮用水水源水质的安全隐患排查，开展集中整治，严防水库水华及水源污染事故的发生，确保饮用水源地水质安全。2011年开展农村集中式和水库型饮用水源地环境风险排查和整治工作。加大对平洲水道、沙湾水道、梅溪河、螺河、九洲江、南渡河等水源地流域的综合整治力度，整治、搬迁和关闭流域内威胁饮用水源的重点污染源，严厉打击违法排污行为；加强水库型饮用水源环境风险排查和环境整治，加大入库河流治理和管控力度，坚决取缔南水水库、飞来峡水库的网箱养殖；加强南水水库、高州水库、鹤地水库等水库的富营养化和蓝藻水华生态修复。进一步巩固饮用水源保护区畜禽养殖清理成效，加强巡查，防止反弹。

（三）以实施“以奖促治”为重点，全面推动农村环境综合整治。

1、完善机制，加强长效管理。

加快实施国家“以奖促治”政策，制定我省相关配套政策措施，积极争取中央农村环保专项资金和省农村环保专项资金对我省农村环境综合整治的投入力度。不断完善“以奖促治”项目申报及管理。加强项目前期调研和储备，提高申报质量；加强对项目实施的指导、协调、监督和考核，强化后续管理工作，建立健全相关制度，督促项目单位规范管理，公开透明，确保专款专用；重视抓典型，以点带线促面，并取得实效。认真开展环境成效评估，各地要成立环境成效评估专家组，在“以奖促治”项目完成一年后进行环境成效评估，省将组织对农村环境连片综合整治、“问题村”等重点项目的环境成效评估。2011年6月前，各地要完成对2008-2009年的“以奖促治”项目环境成效评估。加强指导培训，经验交流，2011年底召开全省农村环境综合整治现场会。

2、突出重点，大力开展农村环境连片整治。

积极推进重点流域、饮用水源保护区和重要湖库周边农村连片整治。以解决区域性突出环境问题为目的，以东江等重点流域以及新丰江水库、高州水库、南水水库等重要饮用水水源地周边农村的环境连片整治试点示范，重点开展人口密集区的生活污染治理、畜禽养殖污染防治、历史遗留农村工矿污染和土壤污染治理，以及农业面源污染防治等与区域环境质量改善密切相关的农村环境连片整治。开展农村环境连片整治坚持“突出重点、示范先行、确保实效、多方投入、逐步推广”为原则，通过“抓点、带线、促面”，集中资金投入一批，见效一批，分批分片，滚动推进。2011年启动东江潼湖流域、河源、韶关新丰江水库周边重点镇村环境连片整治试点示范，潼湖流域重点解决畜禽养殖清理及遗留的污染处理，农村生活垃圾污水收集处理等；新丰江水库重点解决农村垃圾收运和污水处理等。同时，针对群众反映强烈的严重损害群众身体健康的突出环境问题的村庄，集中力量治理，基本解决“问题村”的突出环境问题。

（四）以农村环境基础设施建设为重点，改善农村环境质量。

1、加强农村生活污水处理设施建设。

加快乡镇污水处理设施建设。按照国家“十二五”主要污染物减排要求，加快推进农村集镇生活污水处理设施建设，把农村环境综合整治与农村集镇生活污水减排紧密结合，促进减排目标和任务的实现。重点推进水源保护区、具有饮用功能重点水库区内乡镇、中心镇、重要沿江与河流上游乡镇、重点流域乡镇污水处理设施建设，特别是珠三角发达地区城市周边乡镇集中治污设施和配套收集管网建设。粤东、粤西及粤北山区乡镇可根据人口密度、经济发展情况因地制宜，采取分散和集中相结合的生活污水处理设施，鼓励雨污分流，减少处理量，降低处理成本。离城市较近的乡镇，要加快生活污水处理设施和配套污水输送管网的统一规划、统一建设、统一管理，尽可能将城市结合部乡镇的生活污水纳入城市管网处理；离城市较远的以生活污水为主的乡镇，选择人工湿地等实用、经济、运行管理简单的生活污水处理工艺。到2012年，珠三角争取镇镇建成污水处理设施；练江、枫江干流两岸中心镇均建成生活污水处理设施。

因地制宜开展村庄生活污水治理。对于布局分散、人口规模较小、地形条件复杂且污水不易集中收集的村庄，宜采用无动力的庭院式小型湿地、污水净化池和小型净化槽等分散处理技术；对于布局相对密集、人口规模较大、经济条件好且企业或旅游业发达的村庄，推广采用活性污泥法、生物膜法和人工湿地等集中处理技术。距离市政污水管网较近且符合高程等接入要求的村庄污水可采用城乡统一处理技术模式，将污水纳入邻近的城镇或工业集中区的污水处理厂集中处理，以城镇和工业带动农村污水处理。2011年，推广广州、揭阳等地农村污水处理经验。

2、大力推进农村生活垃圾收集处理。

结合各地农村经济社会发展状况，开展农村生活垃圾收集处理。城镇化水平较高、经济较发达的村庄，推广采用城乡生活垃圾一体化处置技术模式，推行“户集、村收、乡（镇）转运、县处理”；布局分散、经济欠发达、交通不便的村庄，要在优先推行垃圾分类基础上，选取有机垃圾与秸秆、稻草等农业废物混合堆肥等资源化利用，无法资源化利用的垃圾定期运到附近乡镇垃圾处理设施进行处理。通过采取“户前三包”、村规民约和专业保洁相结合的办法，各地要逐步建立农村环卫保洁制度和垃圾收集运输机制，通过每家每户参与式以及鼓励农村低保人员参与式等多种形式，建设相对固定的环境保洁队伍，并配备必要的垃圾收集工具和垃圾转运车辆，维持农村环境卫生保洁长效运行。2011年推广韶关、云浮等地农村生活垃圾收运处理成功经验。到2012年，珠三角地区乡镇垃圾集中处理系统实现全覆盖；全省开展生活垃圾资源化利用的行政村比例得到明显提高。

（五）以畜禽养殖污染防治为重点，推进农村污染减排。

1、科学规划，强化环境监管。

加快推进各地畜禽养殖业发展规划的编制和实施依法划定区域内的禁养区，并根据当地环境承载能力和总量控制要求划定限养区、适养区，优化畜禽养殖产业发展布局。要求各地划定情况于2011年6月前报省环保厅、农业厅备案。

强化畜禽养殖业环境监管。严格环境准入，对新、改、扩建的规模化畜禽养殖场要严格执行环评和“三同时”制度。加大执法力度，定期组织开展全省畜禽养殖业污染防治专项执法检查，摸查畜禽养殖业污染情况，查处畜禽养殖业的各种违反环保法律法规的行为，督促规模化畜禽养殖场严格执行广东省《畜禽养殖业污染物排放标准》，确保达标排放。2011年各地在完成摸底调查的基础上，通过专项环境执法检查工作，建立规模化畜禽养殖场（区）的环保监管档案，完善基本信息数据库，逐步将其纳入环保日常监管范围，积极探索有效的监管模式。各地加快制定畜禽养殖业整治方案，开展统一、集中的规模化畜禽养殖场（区）清理整顿行动。禁养区内的养殖场（区）依法关闭、拆除，非禁养区的规模化畜禽养殖场（区）手续完善、污染物达标排放。按照流域环境污染状况、环境承受能力和总量控制要求，对现有未经审批的畜禽养殖场（区）依法关闭或责令其限期完善相关审批手续；对相关审批手续齐全但污染物不能达标排放的畜禽养殖场（区），依法责令限期治理，逾期未完成整改的坚决予以停业、关闭。2012年前基本完成禁养区内畜禽养殖场（区）清理整顿工作。

2、鼓励生态养殖，推进污染减排

以广州、佛山、江门、湛江、河源、清远、梅州、云浮等市为重点，大力推进规模化畜禽养殖业污染防治和主要污染物减排，加快建设养殖场沼气工程和畜禽养殖粪便资源化利用工程，推进畜禽养殖业规模化、集约化经营，推广集中饲养、集中治污、统一管理的标准化生态化养殖方式，提升规模化畜禽养殖场（区）建设水平，实施规模化畜禽养殖污染减排。2011年，在汕头、惠州博罗、云浮新兴等地开展畜禽养殖污染防治及固废综合利用试点示范，结合全省农村环境综合整治现场会，召开畜禽养殖污染防治及综合利用示范现场会。

积极开展生态养殖和固废综合利用试点示范，引导畜禽养殖产业发展模式向生态化转型，推动种养结合、废弃物循环利用、无公害畜禽产品生产等农业清洁生产和循环经济模式，提升产业可持续发展能力，推进规模化畜禽养殖的全过程综合治理和清洁生产工艺，建设一批试点示范工程。大力发展生态养殖，因地制宜推广干清粪或铺垫式等节水清粪工艺、有机肥生产、沼气化处理、农牧林种养结合等多种形式的畜禽养殖污染防治实用技术和生态养殖模式，从源头控制污染物排放，将污染治理与能源开发、资源回收利用有机结合，不断提高养殖废弃物的综合利用水平，做到畜禽养殖废弃物减量化、无害化、资源化，全面推进标准化养殖场（小区）建设和改造，完善环保设施。力争2012年全省规模化养殖场（区）废弃物资源利用率达到80%。

（六）以生态示范创建为重点，推动农村生态文明建设

1、完善机制，提高创建质量

加快建立和完善生态示范建设标准体系，完善激励机制。2011年完善省级生态示范创建指标体系和考核办法，2012年前各地要建立和健全市级生态村镇的建设标准及考核办法，不断完善激励机制，深入推进创建工作，不断提高创建质量，由点到面，逐步形成规模和体系。加强对生态示范创建成果的动态管理，对已获生态创建命名的单位，定期开展复查和抽查，不合格的要限期整改，整改后仍不合格的取消其称号；同时要不断巩固创建成果，及时总结、推广各地生态创建的成功经验。

2、加强指导，分类推进

积极推进生态示范建设，将生态示范建设与农村污染减排、农村环境综合整治和饮用水源保护等有机结合。以生态示范建设为载体，推动推动地方党委政府重视、相关部门齐抓共管、形成合力，促进环境基础设施建设，促进生态农业发展和资源综合利用，有效减少了农药化肥的使用，削减了农业面源污染，保护农村饮用水源。各地根据经济社会发展状况和资源环境禀赋不同，因地制宜、有计划、有重点地推进生态示范建设工作。中山、深圳、珠海、韶关等市要加快生态文明建设试点工作；深圳、珠海、湛江、江门、潮州、韶关始兴县、深圳南山区、罗湖区加快创建国家级生态市、生态区工作进度；佛山启动开展国家级生态市创建工作。在生态文明试点及国家生态市（县）等创建中注重抓好细胞工程及基础工程，即抓好生态村镇创建等细胞工程、抓好污水、垃圾处理等环境基础设施建设等基础工程。其他地市要充分发挥本地生态自然优势，因地制宜开展各级生态乡镇和生态村的建设。力争全省每年新建成省级以上生态乡镇10个、新建成省级生态示范村（乡镇、场、园）20个。

（七）以强化监管为重点，加强农村工矿企业污染防治

1、严格控制农村地区工业污染

严格农村建设项目环境管理，依法执行环境影响评价和“三同时”等环境管理制度。禁止不符合区域功能定位和发展方向、不符合国家产业政策的项目在农村地区立项。加大农村环境监督执法力度，严肃查处违法行为，开展整治农村地区工业企业污染、农业污染专项督查工作。

深化重污染行业统一规划统一定点，做好化学制浆、电镀、印染、鞣革、危险废物处置等重污染行业的定点管理和污染整治工作。加强产业转移园环境保护工作，加快园区环保基础设施建设，防止污染由城市向农村、由东部向中西部地区转移。

2、加强资源开发的环境监管

制定《关于开展我省矿山环境污染防治的工作方案》，尽快出台“进一步加强矿山污染防治环境监管的意见”。2011年，对由各级环保部门已审批的矿产资源建设项目进行摸底调查，开展对省厅审批环评文件的矿产资源建设项目的检查，重点检查建设项目落实环评批复及“三同时”、污染治理设施运营、危险废物管理及生态环境治理和恢复等情况，督促企业严格执行试生产和验收程序，严肃查处违法行为。各级环保部门要理清职责，抓好矿产资源开发中的生态保护工作，按照分级管理的原则，对本级审批的矿产资源开发项目加强环境监督管理和环境风险应急管理。

（八）以土壤污染修复试点示范为重点，不断完善土壤污染防治工作

1、逐步建立土壤污染防治技术及制度体系

加强土壤环境保护基础性研究工作，开展对主要粮食产区、瓜果和蔬菜产地等重点地区土壤污染加密调查，以基本农田、重要农产品产地特别是“菜篮子”基地为重点，开展农用地土壤环境监测、风险评估。开展土壤污染风险评价技术研究及污染土壤修复技术导则的编制，研究出台土壤污染防治技术、政策及工程技术指南及技术规范，探索制定广东省土壤环境质量相关地方标准，建立土地使用土壤环境质量评估与样品备案制度，逐步建立土壤污染风险评估和污染土壤修复制度。加强土壤突发环境事件应急能力建设，建立土壤突发事件预防预警工作协调机制。

2、开展受污染土壤修复试点示范

严格控制农业区和农产品产地周边的工业点源，防止废气、废水和固体废弃物对农用土壤造成污染，严格限制主要粮食产地和蔬菜基地的污水灌溉。重点对受污染的农田土壤开展生态修复试点示范，如莲花山钨矿污染农田的生态修复、清远龙塘电子垃圾污染农田的生态修复等。逐步建立农产品产地土壤分级管理利用制度，分类型制定和实施污染土壤管理对策，对土壤污染严重、不适宜种植养殖的土地，依法调整土地用途，提高农产品安全保障水平。

（九）以监测能力建设为重点，提高基层环境监管水平

1、构建以县级监测能力为核心的农村环境监测网络

加大对基层环保机构的资金投入和人员配置，优先扶持环境污染较重、环保能力相对薄弱或对区域环境质量总体质量具有重要影响的农村地区，提高基层环境监测、监管与宣传教育能力。通过完善设备、加强技术人员培训等措施，以县级环境监测能力建设为重点，抓紧配置快速精确的便携式环境预警应急仪器设备，进一步强化基层环保部门的快速反应能力。重点推动县级站标准化建设，各市、县级环保部门要争取设立专门内设机构，负责农村环保工作；有条件的县（区），在重点乡镇或分片设立环保派出机构，开展农村环境连片综合整治的乡镇，要设立专门机构和专职人员，负责农村环保工作。探索建立环境保护巡查制度，强化基层环保执法力量，完善环境监管手段。

逐步建立农村环境监测网络，提升对农村饮用水、土壤及空气的环境监测能力。选择不同类型、有代表性的村庄（乡镇），科学设置监测点位，开展环境质量常规监测，掌握我省农村环境质量状况。 2012年前，由省环境监测中心统一部署，在21个地市选择相应村庄作为监测点位，开展环境质量监测，初步构建农村环境质量监测网络。各地市可按照自身要求，增加监测点位，不断完善监测网络，在实施“以奖促治”项目村镇要开展饮用水源地水质、环境空气、土壤等环境监测，掌握农村环境综合整治成效。

2、提升农村饮用水水源地水质监测能力

以开展“以奖促治”村庄的水质试点监测为基础，围绕农村饮用水水源地水质安全和当前存在的突出问题，调整和扩大监测点位布设范围，在重要的饮用水水源地开展增加重金属、蓝藻等特征污染物和具有预警预报的监测项目，重点提升县级环境监测站水质监测能力，强化环保队伍建设和基层环保部门的快速反应能力，对重要饮用水水源地水质开展定期监测，对存在污染隐患或风险的农村集中式饮用水水源地水质适当增加监测频次。

3、提升农村土壤环境质量监测能力

以对人体毒害性较强的重金属元素和持久性有机污染物为重点，对不同土壤类型的典型地区以及对可能受重金属、有机污染的地区加大土壤环境质量监测力度，重点扶持县级环境监测站的土壤环境监测能力，逐步建立省、市、县三级土壤环境质量监测网络。重点开展农田和重点蔬菜基地等典型土壤环境安全性划分及长期定位重金属环境质量监控，并实施基本农田和重要农产品产地种植环境适宜性评估工作，严格控制污水灌溉，强化化肥、农药等化学品的污染管理。

4、试点开展农村环境空气质量监测

选择不同类型、有代表性的村庄（乡镇），科学设置监测点位，选择常规污染因子，试点开展环境空气质量监测并逐步扩大监测范围，对可能受工矿企业污染影响的农村地区，要针对性选择典型污染因子开展定期监测，鼓励经济发达地区利用城市环境空气流动监测车定期开展辖区内农村环境空气质量监测。

保障措施

（一）加强组织领导、明确责任

各地要高度重视农村环境综合整治的重要性，积极推进农村环境保护协调机制的建立，形成政府统一领导，部门分工负责的农村环境保护新局面。不断完善农村环境保护工作的考核机制，尽快将农村环境保护工作特别是农村饮用水水源地保护工作纳入各级政府目标责任制考核，全面推进农村环境保护工作。各级环保部门要进一步强化环境保护部门对农村环境保护的综合管理职能，加强农村环境监管能力建设，进一步加大对农村环境特别是农村集中式饮用水水源地的日常监管、监测和违法行为查处力度，组织指导农村生态示范创建、农村环境综合整治的深入开展，大力推进农村环境连片整治，土壤污染防治。

（二）加大投入力度，健全保障体系

设立省级农村环境保护专项资金，加大对农村饮用水水源地环境保护、农村生态示范创建、农村环境综合整治以及和农村环保能力建设的支持力度。重点支持以农村饮用水源地保护为重点的农村环境连片综合整治，支持内容主要包括生活污水处理、生活垃圾收运处理、畜禽养殖废弃物综合利用等，优先扶持东江、西江和北江等重点流域，以及有工作基础、有资金配套、辐射效应明显的地方开展示范；群众反映强烈的突出环境问题的村庄整治；受污染农田的治理修复试点示范等。

各级环保部门要积极推动设立本级农村环保专项资金，将县、乡（镇）的农村环保工作经费列入财政预算，在加大对农村环境保护投入的同时，不断探索创新资金投入方式，鼓励和引导企业、社会资金参与农村环境保护，逐步建立政府、企业、社会共同参与的多元化投入机制，对治污成效突出、示范推广作用明显的项目和技术根据本地区实际研究制定资金优惠及扶持政策。

（三）强化宣传培训，鼓励公众参与

加强对乡镇领导和村干部的环保培训，不断提高基层干部农村环境保护的能力和水平。积极开展畜禽养殖污染防治、农村污水处理等知识和技能培训，提高农民参与污染防治的能力。充分利用广播、电视、网络、报刊等媒体渠道，开展多层次、多形式的农村环境保护知识和政策法规的宣传，提高农民的环境意识，调动农民参与农村环境保护的积极性和主动性，推广健康文明的生产、生活和消费方式。

附表：农村环境综合整治重点工程项目表（2011～2012年）

附件

农村环境综合整治重点工程项目表

（2011～2012）

| 序号 | 项目类别 | 建设内容 | 投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 农村环境综合整治工程 |  |  |  |
| 1 | 河源市东江流域农村环境连片整治工程 | 开展源城区埔前镇、东源县新港镇等的农村环境连片整治。建设生活污水收集管网、氧化塘、人工湿地，完成生活垃圾的收集和转运；配套建设养猪废水收集管道和沼气输送管道。 | 2650 | 河源市人民政府 |
| 2 | 韶关市东江流域农村环境连片整治工程 | 开展新丰县梅坑、马头等镇的农村环境连片整治。建设水源地截污及隔离设施及标志；建设生活污水收集管网、生活污水处理设施、人工湿地等；完成生活垃圾的收集和转运；建设畜禽养殖废弃物收集及处理设施，推进规模化养殖场沼气工程建设。 | 9500 | 韶关市人民政府 |
| 3 | 东莞市东江流域农村环境连片整治工程 | 开展麻涌、石碣、黄江镇的农村环境连片整治。根据需求建设相应的垃圾压缩站和截污主干管网及配套管网；对内河涌进行截污、清淤及生态修复。 | 6050 | 东莞市人民政府 |
| 4 | 惠州市东江流域农村环境连片整治工程 | 开展仲恺片区潼桥、沥林等镇的农村环境连片整治。完成生活垃圾的收集和转运，建设生活污水处理系统，进行人畜分离、拆除养殖场，进行农业面源污染控制工程。 | 22250 | 惠州市人民政府 |
| 5 | 新丰江水库周边农村环境综合整治工程 | 开展水源地周边污染源全面排查，加强水源地周边农业面源污染防治；开展周边农村生活污水与生活垃圾污染治理；进一步完善水源地保护区各类标志牌和界碑、界桩的设置。 | 1600 | 河源市人民政府 |
| 6 | 高州水库周边农村环境综合整治工程 | 开展水源地周边污染源全面排查，拆除或关闭一级保护区内的各类污染源，清理整顿二级保护区内的污染源；加强水源地周边农业面源污染防治；开展周边农村生活污水与生活垃圾污染治理；进一步完善水源地保护区各类标志牌和界碑、界桩的设置。 | 1600 | 茂名市人民政府 |

| 序号 | 项目类别 | 建设内容 | 投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 南水水库周边农村环境综合整治工程 | 开展水源地周边污染源全面排查，拆除或关闭一级保护区内的各类污染源，清理整顿二级保护区内的污染源；加强水源地周边农业面源污染防治；开展周边农村生活污水与生活垃圾污染治理；进一步完善水源地保护区各类标志牌和界碑、界桩的设置。 | 1600 | 韶关市人民政府 |
| 8 | 梅州五华棉洋镇农村环境连片综合整治工程 | 开展五华县棉洋镇农村环境连片综合整治，通过开展生活污水收集管网、小型的人工湿地、垃圾收集点及转运设施以及畜禽养殖污染治理设施建设，治理连片区域内农村生活污水、生活垃圾及畜禽养殖污染。 | 500 | 棉洋镇人民政府 |
| 9 | 梅州兴宁罗浮镇农村环境连片综合整治工程 | 开展兴宁罗浮镇连片整治区域内的生活污水及垃圾污染治理，建设生活污水处理工程、垃圾收集点，配备垃圾收集转运设施。 | 175 | 罗浮镇人民政府 |
| 10 | 云浮新兴簕竹镇农村环境连片综合整治工程 | 开展新兴簕竹镇农村环境连片整治，畜禽养殖粪便综合利用。 | 195 | 簕竹镇人民政府 |
| 11 | 阳江阳东东城镇农村环境连片综合整治工程 | 开展阳东东城镇连片村庄生活垃圾、生活污水综合整治，建设生活污水收集管网、氧化塘、人工湿地，配备垃圾收集、转运设施。 | 450 | 东城镇人民政府 |
| 12 | 云浮云安农村生活垃圾处理处置示范工程建设。 | 开展农村生活垃圾收集、转运及处理处置设施建设，推广“户分类、村收集、镇转运、县分片处理”的垃圾集中无害化处理模式， | 500 | 云浮市人民政府 |
| 13 | 韶关乡村“清洁美”项目示范工程 | 深入开展农村生活垃圾处理池、垃圾清运点、及生活污水出处设施建设。 | 1000 | 韶关市人民政府 |
| 14 | 揭阳村庄雨污分流示范工程 | 揭阳市建设揭阳市揭东和普宁县开展雨污分流、污水处理示范工程，配套雨污分流管网设施等。 | 1000 | 揭阳市人民政府 |
| 二 | 农村生态示范创建工程 |  |  |  |
| 15 | 生态乡镇建设 | 以广州、佛山、韶关、汕头、湛江、东莞等地为工作重点，新建成省级以上生态乡镇20个以上。 | 3000 | 各相关地市环保局、镇人民政府 |
| 16 | 生态村建设 | 以广州、佛山、韶关、汕头、湛江、东莞等地为工作重点，新建成省级以上生态村40个以上。 | 4000 | 各相关地市环保局、镇人民政府 |
| 三 | 农田土壤污染防治与生态修复工程 |  |  |  |

| 序号 | 项目类别 | 建设内容 | 投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 莲花山周边受污染农田生态修复工程 | 对莲花山钨矿周边受污染农田实施生态修复，通过开展矿区周边受污染农田污染状况调查、筛选作物品种、土壤重金属稳定化、改进耕作方式、抑制农作物重金属吸收等方式，降低农田土壤污染风险。 | 1000 | 汕头市澄海区人民政府 |
| 18 | 清远龙塘受污染农田生态修复工程 | 对龙塘镇辖区内受历史遗留电子垃圾拆解焚烧集中地实施环境综合整治，开展周边受污染农田污染状况调查，综合利用物理、化学及植物修复技术，降低农田土壤中重金属和持久性有机污染物含量。 | 2000 | 清远市人民政府 |
| 四 | 畜禽养殖污染防治及固废综合利用试点示范 |  |  |  |
| 19 | 汕头市规模化畜禽养殖污染防治试点工程 | 建设规模化畜禽养殖废水及粪便等污染物的综合治理技术试点示范项目，发展沼气综合利用和沼液处理技术，升级改造各类畜禽养殖生产及污染物处理工艺，实施规模化畜禽养殖企业废水达标排放和废弃物的综合利用。 | 500 | 汕头市人民政府、环保局 |
| 20 | 惠州市规模化畜禽养殖污染防治试点工程 | 建设博罗县规模化畜禽养殖废水及粪便等污染物的综合治理技术试点示范项目，发展沼气综合利用和沼液处理技术，升级改造各类畜禽养殖生产及污染物处理工艺，实施规模化畜禽养殖企业废水达标排放和废弃物的综合利用。 | 500 | 惠州市人民政府、环保局 |
| 21 | 云浮市规模化畜禽养殖污染防治试点工程 | 建设新兴县规模化畜禽养殖废水及粪便等污染物的综合治理技术试点示范项目，发展沼气综合利用和沼液处理技术，升级改造各类畜禽养殖生产及污染物处理工艺，实施规模化畜禽养殖企业废水达标排放和废弃物的综合利用。 | 500 | 云浮市人民政府、环保局 |
| 合 计 |  |  | 60570 |  |