## 附表1  水污染防治重点工程

| 序号 | 项目类别 | 建设内容 | 项目性质 | 起止年限 | 责任单位 | 监测落 实部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）饮用水源综合治理工程 |
| 1 | 韶关市 | 南水水库环境综合整治 | 水库网箱养殖清理、水库周边地区建设项目拆除、周边乡镇及农村生活污水处理、库区生态恢复工程、垃圾清理及环卫措施工程等 | 续建 | 2009-2012 | 各有关市政府 | 省环境保护厅 |
| 2 | 河源市 | 新丰江饮用水源地综合治理工程 | 保护区边界隔离和违章项目拆除、库区点源和非点源污染治理、生活污水截污收集与处理、水源林建设工程和采石场复绿工程 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 3 | 梅州市 | 清凉山水库饮用水源水质安全保护工程 | 保护区生活污染点源治理、水土流失挡截和隔离墙防护、水库入库支流生态修复及创建省级生态公益林区、水源地监测（控）能力建设及信息传输系统等 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 4 |  | 梅西水库水环境综合治理工程 | 水库周边地区污染防治工程、入库河流污染整治工程、水库内生态修复工程、库区设施建设工程、周边畜禽养殖污染治理设施工程等 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 5 |  | 韩江源头生态环境综合整治工程 | 韩江源河道清淤、排污口整治、堤岸生态恢复等 | 新建 | 2011-2013 |  | 省环境保护厅、水利厅 |
| 6 | 湛江市 | 鉴江、袂花江饮用水源综合整治工程 | 保护区标志及综合隔离等 | 新建 | 2011-2012 |  | 省环境保护厅 |
| 7 |  | 雷州市南渡河环境整治工程 | 保护区标志及综合隔离，工业、面源环境综合整治等 | 续建 | 2008-2020 |  |  |
| 8 |  | 鹤地水库和雷州青年运河环境综合整治工程 | 鹤地水库上游九洲江石角段环境综合整治工程；鹤地水库和雷州青年运河保护区标志及综合隔离工程等 | 新建 | 2011-2013 |  |  |
| 9 | 茂名市 | 高州水库集雨区环境综合整治工程 | 建设集雨区内污水处理站等 | 续建 | 2009-2012 | 各有关市政府 | 省环境保护厅、住房城乡建设厅 |
| 10 | 阳江市 | 漠阳江流域水质保护工程 | 流域内工业园区污水集中处理设施建设、城镇污水设施管网建设、沿江中心镇污水处理设施建设、实施面源控制等 | 续建 | 2009-2020 |  |  |
| 11 | 揭阳、汕尾市 | 榕江流域污染综合整治工程 | 完成榕江流域沿岸企业整治、垃圾清理、截污、清淤、污水处理设施建设等 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| （二）污水处理设施及配套管网建设 |
| 12 | 污水处理设施建设工程 | 广州市 | 建设狮岭、花东等污水处理设施，总规模79万吨/日 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省发展改革委、住房城乡建设厅、环境保护厅 |
|  |  | 深圳市 | 建设龙华二期、观澜二期、公明等污水处理设施，总规模55万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 珠海市 | 建设香洲污水处理厂三期、拱北污水处理厂（扩建）等污水处理设施，总规模8万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 汕头市 | 建设新溪、莲下、隆都、东里、陈店、陇田、和平等污水处理设施，总规模33万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 佛山市 | 建设更合、陈村、龙江、乐从等污水处理设施，总规模20.5万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 韶关市 | 建设梅花、坪石、乌迳、董塘、长江、桂头、马市、翁城、江尾、回龙等污水处理设施，总规模17.65万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 河源市 | 建设新丰江库区、船塘、灯塔、蓝塘、古竹、忠信、阳明、彭寨、下车等污水处理设施，总规模10.6万吨/日 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省发展改革委、住房城乡建设厅、环境保护厅 |
|  |  | 梅州市 | 建设高陂、茶阳、畲江、松源、雁洋、潭江、华城、广福等污水处理设施，总规模7.5万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 惠州市 | 建设马安、汝湖、沥林、潼湖、潼侨、新圩、镇隆、沙田、永湖、良井、平潭、稔山、白花、多祝、平海、大岭、巽寮度假区、港口度假区、铁涌、观音阁、龙溪、长宁、公庄、柏塘、龙华、平陵、永汉、龙潭、龙华、麻榨等污水处理设施，总规模49.5万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 汕尾市 | 建设梅陇、公平、可塘、甲子、碣石、螺溪等污水处理设施，总规模7万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 东莞市 | 建设大朗、长安、凤岗等污水处理设施，总规模45万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 中山市 | 建设小榄、三乡、大涌、板芙、黄圃、三角、港口、坦洲等污水处理设施，总规模29.5万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 江门市 | 建设杜阮、棠下等污水处理设施，总规模27.4万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 阳江市 | 建设平冈、东平、合山、北惯、沙扒、儒洞、潭水、春湾等污水处理设施，总规模15万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 湛江市 | 建设硇洲、城月、北坡、下桥、曲界、迈陈、安铺镇、青平、石岭、塘缀、黄坡、吴阳、乌石、龙门等污水处理设施，总规模12.2万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 茂名市 | 建设电城、沙琅、博贺、平定、同庆、合江、石鼓等污水处理设施，总规模17.8万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 肇庆市 | 建设沙浦、砚洲岛、下茆、迳口、金利、金渡、禄步、南丰、悦城等污水处理设施，总规模24.8万吨/日 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省发展改革委、住房城乡建设厅、环境保护厅 |
|  |  | 清远市 | 建设汤塘、迳头、石角、寨岗、小三江、望埠等污水处理设施，总规模16万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 潮州市 | 建设钱东、三饶等污水处理设施，总规模18.5万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 揭阳市 | 建设砲台、新亨、白塔、占陇、洪阳、里湖等污水处理设施，总规模23.56万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
|  |  | 云浮市 | 建设都杨、腰古、船步、六祖、天堂、连滩等污水处理设施，总规模9.1万吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 13 | 城镇污水处理设施续建工程 | 完成珠海、汕头、东莞、湛江市共8座（规模26.2万吨/日）污水处理厂续建工程并配套管网 | 续建 | 2010-2015 |  |  |
| 14 | 城镇污水处理厂改造工程 | 完成深圳、珠海、肇庆市共8座（规模48.5万吨/日）污水处理厂升级改造（达到一级B标准） | 改造 | 2011-2015 |  |  |
| 15 | 新建、扩建城镇污水处理设施管网配套建设工程 | 完成377座（规模649万吨/日）新、扩建污水处理设施管网配套建设 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 16 | 在建、已建污水处理设施管网完善工程 | 完成114座（规模976万吨/日）已建和在建污水处理设施管网完善 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 17 | 城镇污水再生利用工程 | 完成深圳、江门、湛江、揭阳、韶关、河源市共21座污水再生处理设施建设（规模76.15万吨/日） | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| （三）重点流域水环境综合整治工程 |
| 18 | 广州、佛山市 | 广佛跨界水污染综合治理工程 | 城镇污水处理厂和配套管网建设，河涌截污和生态修复，河道清淤，工业企业污染治理、关停、搬迁等 | 续建 | 2009-2020 | 各有关市政府 | 省环境保护厅、住房城乡建设厅 |
| 19 | 深圳、东莞市 | 观澜河（石马河）流域水环境综合整治工程 | 截污治污、调蓄处理、引水补源、清淤疏浚，新建截污箱涵截污涵管和调蓄池，沿河各镇全部建成污水处理设施，关停搬迁相关污染企业 | 续建 | 2009-2020 | 各有关市政府 |  |
| 20 | 深圳、惠州市 | 淡水河流域综合治理工程 | 深圳市完成龙岗河干流综合治理工程（一期），建设截污涵管、调蓄池、档墙，清淤疏浚，完成河道及岸坡修复工程等；惠州市完成清淤疏浚、边坡治理、流域污水处理厂建设、畜禽养殖业清理工程 | 续建 | 2009-2020 |  |  |
| 21 | 中山、珠海市 | 前山河流域水环境综合整治 | 优化升级流域内产业结构，完善截污治污设施，加强农村面源控制，建设完善城镇污水处理设施，到2015年，流域水质持续改善，基本达到水环境功能要求 | 续建 | 2009-2020 |  |  |
| 22 | 深圳市 | 茅洲河流域水环境综合整治工程 | 按百年一遇防洪标准整治干流，敷设沿河初雨截流管、补水管，建设调节处理池、滞洪区等 | 新建 | 2011-2015 |  | 省水利厅 |
| 23 | 汕头、揭阳市 | 练江流域污染综合整治工程 | 汕头市完成清淤截污、重点污染源集中处理等工程；揭阳市完成普宁市练江流域水环境综合整治工程（一期），包括清淤工程、截污管线工程和堤岸生态工程等 | 新建 | 2011-2015 |  | 省环境保护厅 |
| 24 | 佛山市 | 汾江河岸线整治 | 汾江河南北两岸综合治理，实施生物修复与曝气复氧等工程 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 25 | 惠州市 | 潼湖流域综合整治项目 | 削减工业污染物排放，实施流域综合整治（包括清淤、河道整治等） | 续建 | 2010-2015 |  |  |
| 26 | 茂名、湛江市 | 小东江污染综合整治 | 建设沿河镇区污水处理设施，清理流域内的污染企业和养殖业等 | 续建 | 2010-2015 |  |  |
| 27 | 潮州、揭阳市 | 枫江综合整治 | 铺设管道截污，实施河道整治等 | 新建 | 2011-2018 |  |  |
| 28 | 清远市 | 大燕河综合整治工程 | 河道清淤，下游筑坝等 | 续建 | 2009-2015 | 各有关市政府 | 省水利厅 |
| 29 |  | 石角镇乐排河整治工程 | 整治沿岸排污口，清淤，建设收集管网和乐排河污水处理设施等 | 续建 | 2009-2015 |  | 省环境保护厅 |
| 30 | 珠江河口整治工程 | 西海水道开卡及西海水道至磨刀门出口河段、李家沙至洪奇门出口河段清障，磨刀门、洪奇门疏浚、开卡等工程 | 续建 | 2009-2015 | 省水利厅、有关市政府 | 省水利厅 |

## 附表2  大气污染防治重点工程

| 序号 | 建设内容 | 项目性质 | 起止年限 | 责任单位 | 监测落实部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）现役燃煤火电厂降氮脱硝改造工程 |
| 1 | 粤华发电有限责任公司5号、6号机组（共60万千瓦）降氮脱硝改造 | 续建 | 2010-2012 | 各有关市政府 | 省发展改革委、经济和信息化委、环境保护厅 |
| 2 | 广州珠江电厂1-4号机组（共120万千瓦）降氮脱硝改造 | 续建 | 2010-2012 |  |  |
| 3 | 广州瑞明电力股份有限公司1-2号机组（共25万千瓦）降氮脱硝改造 | 续建 | 2010-2013 |  |  |
| 4 | 广州恒运C厂有限责任公司6-7号机组（共42万千瓦）降氮脱硝改造 | 续建 | 2010-2013 |  |  |
| 5 | 深圳妈湾电力有限公司1-6号机组（共184万千瓦）降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2013 |  |  |
| 6 | 沙角A电厂1-5号机组（共120万千瓦）降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2013 |  |  |
| 7 | 沙角B电厂1-2号机组（共70万千瓦）降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2012 |  |  |
| 8 | 沙角C电厂1-3号机组(共198万千瓦)降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2012 |  |  |
| 9 | 东莞市玖龙纸业有限公司自备6号机组（21万千瓦）降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2013 |  |  |
| 10 | 南海发电一厂1-2号机组（共40万千瓦）降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2013 |  |  |
| 11 | 珠海电厂1-2号机组（共140万千瓦）降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2012 |  |  |
| 12 | 金湾发电厂3-4号机组（共120万千瓦）降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2012 |  |  |
| 13 | 国华粤电台山发电厂1-4号机组（共240万千瓦）降氮脱硝改造 | 续建 | 2010-2012 |  |  |
| 14 | 华能汕头电厂两台30万千瓦和一台60万千瓦机组建设烟气脱硝设施（2013年底前完成60万千瓦机组改造） | 新建 | 2011-2014 |  |  |
| 15 | 韶关发电厂10-11号机组（共60万千瓦）低氮燃烧改造 | 新建 | 2011-2014 | 各有关市政府 | 省发展改革委、经济和信息化委、环境保护厅 |
| 16 | 坪石发电有限公司（B）厂3号机组（12.5万千瓦）低氮燃烧改造 | 新建 | 2011-2014 |  |  |
| 17 | 深能合和电力（河源）有限公司1-2号机组（共120万千瓦）降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2013 |  |  |
| 18 | 湛江电厂1-4号机组（共120万千瓦）建设低氮燃烧器，安装脱硝设施 | 新建 | 2011-2014 |  |  |
| 19 | 大唐国际潮州三百门电厂1-2号机组（共320万千瓦）脱硝工程 | 新建 | 2011-2013 |  |  |
| 20 | 广东粤电靖海发电有限公司1-2号机组（共120万千瓦）降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2013 |  |  |
| 21 | 广东红海湾发电有限公司1-2号机组（共120万千瓦）低氮燃烧改造和新建脱硝设施 | 新建 | 2011-2013 |  |  |
| 22 | 广东粤电云浮发电厂有限公司2台12.5万千瓦机组降氮脱硝改造（综合脱硝率达70%-90%） | 新建 | 2011-2014 |  |  |
| 23 | 广东粤电云浮发电厂（B）厂有限公司2台13.5万千瓦机组降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2014 |  |  |
| 24 | 广东省粤泷发电有限责任公司2台13.5万千瓦机组降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2014 |  |  |
| 25 | 连州发电厂1-2号机组（共25万千瓦）SNCR法脱硝改造 | 新建 | 2011-2014 |  |  |
| 26 | 茂名臻能热电有限公司5、6号机组（共50万千瓦）降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2014 |  |  |
| 27 | 华润电力（兴宁）有限公司1-2号机组（共27万千瓦）降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2014 |  |  |
| 28 | 广东华厦阳西电厂1-4号机组（24万千瓦）降氮脱硝改造 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| （二）电厂脱硫工程 |
| 29 | 旺隆热电有限公司1、2号机组（共20万千瓦）新建脱硫设施 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省发展改革委、经济和信息化委、环境保护厅 |
| 30 | 万丰热电厂1、2号机组（共12万千瓦）烟气脱硫工程（建设烟气脱硫设施） | 新建 | 2011-2012 |  |  |
| 31 | 汕头电力发展股份有限公司热电一厂4号机组（3万千瓦）脱硫设施改造 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 32 | 韶关冶炼厂1-3号机组（共0.6万千瓦）新建脱硫设施 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| （三）电厂油改气改造工程 |
| 33 | 深圳南山热电股份有限公司1、3、7、10号机组（共72.2万千瓦）油改气工程 | 改造 | 2011-2012 | 各有关市政府 | 省发展改革委、经济和信息化委、环境保护厅 |
| 34 | 宝昌电厂5-8号机组（共36.7万千瓦）油改气工程 |  | 2011-2012 |  |  |
| 35 | 钰湖电力公司1-2号机组（共36万千瓦）机组油改气工程 |  | 2011-2012 |  |  |
| 36 | 深南电（东莞）唯美电力有限公司1号机组（36万千瓦）油改气工程 |  | 2011-2012 |  |  |
| 37 | 深南电(中山)电力有限公司1-4号机组（共36万千瓦）油改气工程 |  | 2011-2012 |  |  |
| 38 | 中山市永安电力有限公司1-2号机组（共18千瓦）油改气工程 |  | 2011-2015 |  |  |
| 39 | 惠州深能源丰达电力有限公司电厂1-2号机组（共36万千瓦）清洁燃料改造（重油改天然气） |  | 2011-2015 |  |  |
| 40 | 深能洪湾电力有限公司3-4号机组（共36万千瓦）油改气工程 |  | 2011-2015 |  |  |

## 附表3  农村环境保护重点工程

| 序号 | 项目类别 | 建设内容 | 项目性质 | 起止年限 | 责任单位 | 监测落 实部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）饮用水安全保障工程 |
| 1 | 乡镇饮用水安全保障工程 | 开展乡镇集中式饮用水源水质和保护状况调查，开展水质安全隐患排查和集中整治，划分乡镇集中式饮用水源保护区；加大对农业和农村污染源的整治力度，建设饮用水安全保障系统 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅、水利厅 |
| （二）农村环境连片整治工程 |
| 2 | 东江流域农村环境连片整治工程 | 河源市 | 开展源城区埔前镇，东源县新港镇、上莞镇，和平县林寨镇农村环境连片整治。建设生活污水收集管网、氧化塘、人工湿地，建成生活垃圾收集转运系统；配套建设养猪废水收集管道和沼气输送管道 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅、住房城乡建设厅 |
| 3 |  | 韶关市 | 开展新丰县梅坑、马头、黄磜等镇及丰城办事处的农村环境连片整治。建设水源地截污及隔离设施；建设生活污水收集管网、生活污水处理设施、人工湿地等；建生活垃圾收集转运系统；建设畜禽养殖废弃物收集及处理设施，推进规模化养殖场沼气工程建设 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 4 |  | 东莞市 | 开展麻涌、石碣、黄江镇的农村环境连片整治。根据需求建设相应的垃圾压缩站和截污主干管网及配套管网；对内河涌进行截污、清淤及生态修复 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 5 |  | 惠州市 | 开展惠东县多祝镇、大岭镇、安墩镇、白花镇等镇以及仲恺片区潼桥镇、沥林镇、陈江街道办和慧环街道办的农村环境连片整治。建设生活垃圾收集转运系统和生活污水处理系统；进行人畜分离、拆除违法养殖场，控制农业面源污染 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 6 | 肇庆市农村连片整治工程 | 开展高要市、广宁县、封开县和德清县的农村环境连片整治，建设生活垃圾收集转运系统 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 7 | 阳江市农村连片整治工程 | 开展阳东县的农村环境连片整治，规划重建、改造下水道，开展道路硬底化建设和公厕、垃圾填埋场建设，实施自来水改造工程 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅、住房城乡建设厅 |
| 8 | 湛江市农村连片整治工程 | 开展吴川市的农村环境连片整治，建设生活污水设施和生活垃圾收集转运系统，开展饮用水源地建设 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 9 | 茂名市农村连片整治工程 | 开展信宜市、化州市、高州市、电白县及茂南区的农村环境连片整治，建设生活污水处理设施和生活垃圾收集转运系统，建设公厕和排污管道 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 10 | 汕头市农村连片整治工程 | 开展澄海区和潮阳区的农村环境连片整治，开展河涌清淤、清障，建设生活污水收集管网和生活垃圾处理设施 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 11 | 汕尾市农村连片整治工程 | 开展海丰县的农村环境连片整治，建设生活垃圾处理基础设施、生活污水管网收集及处理设施 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 12 | 梅州市农村连片整治工程 | 开展梅县、五华县、蕉岭县、大埔县、丰顺县和平远县的农村环境连片整治，建设农村生活垃圾收集处理系统和生活污水处理系统，开展农村畜禽养殖污染治理 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 13 | 清远市农村连片整治工程 | 开展英德市、连州市、佛冈县的农村环境连片整治，建设小型人工湿地等污水处理设施、生活污水收集管网、垃圾处理池和清运点 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| （三）农村环境综合整治工程 |
| 14 | 农村环境综合整治工程 | 对村庄开展环境综合整治，推进生活污水管网收集及处理基础设施建设，推进生活垃圾收集及无害化处理基础设施建设 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅、住房城乡建设厅 |
| （四）畜禽养殖污染防治工程 |
| 15 | 重点规模化畜禽养殖企业污染防治及废弃物综合利用工程 | 对重点规模化畜禽养殖企业实施全过程综合治理，建设雨污分离污水收集系统，采用干清粪方法收集粪便，尿液通过沼气池生化处理或多级氧化塘处理后达标排放，粪渣和沼渣通过堆肥发酵制取颗粒有机肥或有机无机复混肥 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅、农业厅 |
| 16 | 规模化养殖企业清洁生产及生态养殖工程 | 改进规模化养殖场养殖方式，采用生物发酵床、垫草垫料方式养殖，并将垫料还田利用或生产有机肥 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 17 | 规模化养殖企业治污设施建设与升级改造工程 | 对采用落后清粪方式的规模化养殖场进行升级改造，建设治污设施，使其清粪方式升级为干清粪工艺，并采用混合液厌氧处理产生沼气的方式处理养殖废水，确保达标排放；利用蓄禽养殖粪渣生产有机肥 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 18 | 养殖专业户小区划管理工程 | 建设养殖小区并配套统一治污设施，将养殖专业户逐步纳入小区管理，实施污染物统一收集处理 | 新建 | 2011-2015 |  |  |

## 附表4  固体废物处理处置重点工程

| 序号 | 项目类别 | 建设内容 | 项目 性质 | 起止 年限 | 责任单位 | 监测落 实部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）工业固体废物综合处置工程 |
| 1 | 工业固体废物处理处置中心 | 2015年前建成广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、梅州、惠州、东莞、中山、江门、湛江、茂名、肇庆、清远、揭阳、河源、阳江等18个市工业固体废物处置中心。其中广州、深圳、韶关、惠州、江门、揭阳、茂名可分别与广州、深圳、粤北、省示范中心、江门、粤东、粤西危险废物处置中心合建。总规模5000吨/日 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅 |
| （二）危险废物安全处置工程 |
| 2 | 广州市 | 广州废弃物安全处置中心 | 一期：填埋量15万立方米，调配能力4.5万吨/年；二期：填埋量31万立方米，调配能力1.3万吨/年。（服务广州市及周边地区） | 续建 | 2010-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅 |
| 3 | 深圳市 | 深圳危险废物综合处理中心焚烧项目 | 1万吨/年。（服务深圳市及周边地区） | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 4 | 茂名市 | 茂名粤西危险废物处理中心（一期） | 6万吨/年。（服务茂名、湛江、阳江市及周边地区） | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 5 | 惠州市 | 省危险废物综合处理示范中心（二期，含剧毒化学品及汞类废物处理） | 5万吨/年。（服务惠州市及周边地区、粤东） | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 6 | 韶关市 | 粤北危险废物处理处置中心 | 6万吨/年。（服务韶关市及周边地区） | 续建 | 2010-2012 |  |  |
| 7 | 江门市 | 江门危险废物综合处理中心 | 8万吨/年。（服务江门市及周边地区） | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| （三）医疗废物安全处置设施升级改造工程 |
| 8 | 医疗废物安全处置设施升级改造工程 | 升级改造欠规范医疗废物处置设施，改造总规模3万吨/年 | 改扩建 | 2011-2015 | 各有关政府 | 省卫生厅、环境保护厅 |
| （四）污泥处理处置工程 |
| 9 | 广州市 | 广州市污泥处理处置中心 | 处理规模200吨/日 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省住房城乡建设厅、环境保护厅 |
| 10 | 深圳市 | 深圳市宝安老虎坑污泥厂 | 干化焚烧，处理规模800吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 11 |  | 深圳市龙岗上洋污泥处理厂 | 干化焚烧，处理规模800吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 12 |  | 寮坑水库污泥生物干化厂工程 | 生物干化，处理规模100吨/日 | 扩建 | 2011-2015 |  |  |
| 13 | 珠海市 | 珠海市污水处理厂污泥处置中心 | 处理规模160吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 14 |  | 珠海市固体废弃物无害化处理中心 | 污泥处理规模120吨/日 | 扩建 | 2011-2015 |  |  |
| 15 | 汕头市 | 汕头市市区污泥无害化处理处置中心 | 集中焚烧，处理规模300吨/日。（2012年完成80％工程量） | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 16 | 佛山市 | 佛山市南海污泥处置中心 | 焚烧，近期规模300吨/日，远期规模450吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 17 |  | 佛山市高明区污泥处理处置中心 | 处理规模150吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 18 |  | 佛山市南庄污泥处理厂工程 | 干化焚烧，处理规模230吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 19 | 韶关市 | 韶关市市区污泥处置厂 | 污泥制砖，处理规模50吨/日。（2012年完成前期工作） | 新建 | 2011-2014 |  |  |
| 20 | 河源市 | 河源市生活污水处理污泥处理工程(全部) | 堆肥、干化，总处理规模100吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 21 | 梅州市 | 梅州市城市污水处理厂污泥处理中心 | 干化，处理规模50吨/日 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省住房城乡建设厅、环境保护厅 |
| 22 | 惠州市 | 惠州市市区污泥综合处理处置中心 | 处理规模320吨/日（生物堆肥10万吨/年） | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 23 | 汕尾市 | 汕尾市市区污泥综合处理处置中心 | 处理规模50吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 24 | 东莞市 | 东莞市污泥处置中心（西部项目） | 污泥干化，处理规模400吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 25 | 中山市 | 中山市固体废物综合处理中心 | 污泥焚烧，处理规模750吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 26 | 江门市 | 江门市市区污泥处理工程 | 处理规模200吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 27 | 阳江市 | 阳江市城市污泥综合处理处置中心 | 处理规模30吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 28 | 湛江市 | 湛江市市区污泥综合处理处置中心 | 处理规模150吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 29 | 茂名市 | 茂名市市区污泥综合处理处置中心 | 处理规模60吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 30 | 肇庆市 | 肇庆市城市生活污水处理厂污泥处置项目 | 处理规模120吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 31 | 清远市 | 清远市市区污泥综合处理处置中心 | 处理规模60吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 32 | 潮州市 | 潮州市市区污泥处理处置中心 | 干化焚烧，处理规模50吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 33 | 揭阳市 | 揭阳市市区污水处理系统污泥资源化、无害化处置中心 | 处理规模100吨/日 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省住房城乡建设厅、环境保护厅 |
| 34 | 云浮市 | 云浮市市区污泥综合处理处置中心 | 处理规模30吨/日 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| （五）废旧电子电器综合处理处置工程 |
| 35 | 家电以旧换新工作废旧电子电器定点拆解企业 | 按照国家和省确定的名额，在珠江三角洲地区和粤东西北地区合理布点废旧电子电器定点拆解企业 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅 |
| 36 | 广东省废旧电子电器拆解业危险废物综合处置中心 | 处理规模2万吨/年。（为全省电子废物拆解业产生的危险废物提供服务） | 新建 | 2011-2015 | 惠州市政府 |  |
| （六）生活垃圾处理工程 |
| 37 | 生活垃圾无害化处理工程 | 实施欠规范大型垃圾处理设施整改，大力推进县级无害化处理设施建设，总规模1.2万吨/日 | 改建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省住房城乡建设厅 |
| （七）餐厨垃圾处理工程 |
| 38 | 餐厨垃圾综合处理示范工程 | 全省形成3000吨/日餐厨垃圾综合处理能力 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省住房城乡建设厅 |

## 附表5  生态建设重点工程

| 序号 | 项目类别 | 建设内容 | 项目 性质 | 起止年限 | 责任单位 | 监测落实部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）自然保护区建设 |
| 1 | 深圳市 | 大鹏半岛自然保护区 | 保护对象为南亚热带常绿阔叶林生态系统及珍稀濒危野生动植物 | 升级 | 2011-2020 | 各有关市政府 | 省林业局、环境保护厅 |
| 2 |  | 铁岗-石岩自然保护区 | 保护对象为湿地资源 | 新建 | 2011-2020 |  |  |
| 3 |  | 田头山自然保护区 | 保护对象为原生性的南亚热带常绿阔叶林、珍稀濒危动植物及海岸湿地资源 | 新建 | 2011-2020 |  |  |
| 4 | 韶关市 | 乐昌市杨东山自然保护区升级工程 | 保护对象为中亚热带常绿阔叶林、珍稀动植物。升级为国家级自然保护区 | 升级 | 2010-2015 |  |  |
| 5 | 河源市 | 东源新港大叶山自然保护区 | 保护对象为水鹿、苏门羚、穿山甲、白鹇。升级为国家级自然保护区 | 升级 | 2011-2015 |  |  |
| 6 |  | 和平县黄石坳省级自然保护区 | 保护对象为珍稀动植物。升级为国家级自然保护区 | 升级 | 2011-2015 |  |  |
| 7 | 梅州市 | 梅州市自然保护区体系建设工程 | 完善15个市级自然保护区，保护对象为亚热带常绿阔叶林生态系统及珍贵物种。半坑、七目嶂等市级自然保护区升级为省级自然保护区 | 升级 | 2011-2015 |  |  |
| 8 | 阳江市 | 阳春鹅凰嶂省级自然保护区升级工程 | 保护对象为猪血木、虎颜花等。升级为国家级自然保护区 | 升级 | 2011-2015 |  |  |
| 9 | 肇庆市 | 广宁县深坑市级自然保护区升级工程 | 保护对象为亚热带常绿阔叶林及珍稀濒危动植物。升级为省级自然保护区 | 升级 | 2011-2015 |  |  |
| 10 |  | 封开黑石顶和七星顶整合升级工程 | 保护对象为南亚热带常绿阔叶林及珍稀动植物。升级为国家级自然保护区 | 升级 | 2010-2015 | 各有关市政府 | 省林业局、环境保护厅 |
| 11 | 云浮市 | 罗定市龙湾自然保护区升级工程 | 保护对象为常绿阔叶林和珍稀动植物。升级为省级自然保护区 | 升级 | 2012-2013 |  |  |
| 12 | 清远市 | 连南板洞省级自然保护区生态恢复工程 | 对受2008年冰灾毁坏的生态林进行修复培育，建立湿地陆生、水生动物保护和繁殖实验基地 | 改造 | 2011-2015 |  |  |
| 13 |  | 连南大鲵省级自然保护区升级工程 | 保护对象为大鲵。升级为国家级自然保护区 | 升级 | 2011-2015 |  |  |
| 14 |  | 连州田心省级自然保护区升级工程 | 保护对象为南方红豆杉、报春苣苔、伯乐树等珍稀濒危动植物及常绿阔叶林生态系统 | 升级 | 2011-2015 |  |  |
| 15 |  | 连南大鲵省级自然保护区升级工程 | 加强保护区的建设与管理，升级为国家级自然保护区 | 升级 | 2011-2015 |  |  |
| （二）湿地资源保护与沿海防护林建设 |
| 16 | 深圳市 | 深圳湾滨海红树林修复工程 | 大沙河以南利用现状滩涂种植红树林；大沙河以东采用种植床在海域中形成宜林地，并在种植床与堤岸之间的基围内种植红树林 | 新建 | 2011-2013 | 各有关市政府 | 省林业局、海洋渔业局、环境保护厅 |
| 17 |  | 沿海防护林建设工程 | 补植套种、疏残林改造、更新造林、封育管护 | 新建 | 2011-2011 |  |  |
| 18 | 珠海市 | 淇澳红树森湿地公园建设工程 | 建设湿地公园 | 改造 | 2011-2015 |  |  |
| 19 | 汕头市 | 红树林湿地恢复工程 | 恢复红树林750亩 | 新建 | 2011-2016 |  |  |
| 20 |  | 沿海防护林建设工程 | 无林地人工造林6.62万亩；低效林改造13.38万亩 | 新建 | 2011-2020 |  |  |
| 21 | 惠州市 | 沿海防护林建设工程 | 完成沿海区域造林、改造30万亩 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 22 | 江门市 | 红树林湿地保护工程 | 辖区范围内红树林育苗5公顷、封滩育林500公顷、低效林改造167公顷 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省林业局、海洋渔业局、环境保护厅 |
| 23 | 湛江市 | 调风镇九龙山红树林国家湿地公园建设工程 | 恢复红树林湿地153.1公顷 | 续建 | 2009-2020 |  |  |
| 24 | 茂名市 | 茂港区红树林公园建设工程 | 营造红树林600公顷 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 25 |  | 沿海防护林建设工程 | 营造红树林18000亩 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 26 | 潮州市 | 红树林种植工程 | 栽培红树林2000亩 | 新建 | 2011-2012 |  |  |
| 27 |  | 沿海防护林建设工程 | 18.8万亩，其中人工造林5.6万亩,林分改造13.2万亩 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 28 | 揭阳市 | 沿海防护林建设工程 | 每年实施作业1万亩（含人工造林、补植套种、森林抚育、封山育林），总面积5万亩 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| （三）水源涵养林与水土保持林建设 |
| 29 | 韶关市 | 南雄市浈江流域红砂岭生态保护工程 | 治理水土流失80方公里 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省水利厅 |
| 30 | 河源市 | 和平县水源涵养林和水土保持林工程 | 浰源、热水等17个镇种植水源林和水土保持林 | 新建 | 2011-2015 |  | 省林业局 |
| 31 | 梅州市 | 韩江流域水源涵养林建设工程 | 建设韩江流域水源涵养林 | 续建 | 2007-2020 |  |  |
| 32 | 惠州市 | 博罗县水库水源涵养林工程 | 完成全县21宗大、中、小型饮用水功能水库2公里范围内林地保护工作 | 续建 | 2010-2012 |  |  |
| 33 | 茂名市 | 高州水库水源涵养林保护工程 | 加强高州水库集雨区113.6万亩林地保护 | 续建 | 2008-2017 |  |  |
| 34 | 肇庆市 | 广宁县南街河、花山水库水源涵养林保护工程 | 建设水源涵养林160公顷 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省林业局 |
| 35 |  | 德庆县水源涵养林及水土保持林建设工程 | 补植套种面积0.75万亩 | 续建 | 2010-2015 |  |  |
| 36 |  | 封开县水源涵养林及水土保护林建设工程 | 建设水源涵养林5370 公顷、水土保持林1448.5 公顷 | 新建 | 2011-2020 |  |  |
| 37 |  | 怀集县水土保持林建设工程 | 建设水土保持林4万亩 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 38 | 潮州市 | 韩江流域水源涵养林工程 | 建设涵养林6.8万亩，其中人工造林2万亩、林分改造4.8万亩 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 39 | 揭阳市 | 水源涵养林建设工程 | 每年实施作业4万亩（含人工造林、补植套种、森林抚育、封山育林），总面积20万亩 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 40 | 云浮市 | 云安县南盛镇水源涵养林建设工程 | 种植4000亩水源涵养林 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 41 |  | 罗定市水源涵养林及水土保护林建设工程 | 林分改造3000亩 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| （四）生态防灾减灾工程 |
| 42 | 生态防灾减灾工程 | 新建1.7万公里防火林带，建设林火远程视频监控点700个；完善林业有害生物应急防控指挥平台，建设珠江防护林、松材线虫病和薇甘菊等有害生物防控体系基础设施，开展有害生物灾害治理工程 | 新建 | 2011-2015 | 省林业局，各有关市政府 | 省林业局 |

## 附表6  核与辐射安全保障重点工程

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目性质 | 起止年限 | 责任单位 | 监测落实部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射性尾矿处置场与放射性废物（源）库建设工程 | 建设粤北伴生放射性尾矿库地表处置场。（服务全省，建设规模2000吨/年） | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅 |
| 2 |  | 建设城市放射性废物（源）暂存库。（源库容积600立方米，固体废物库容积1200立方米，监管期限100年） | 新建 | 2011-2015 |  |  |

## 附表7  重金属污染防治重点工程

| 序号 | 项目类别 | 建设内容 | 项目 性质 | 起止年限 | 责任单位 | 监测落 实部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）重金属污染源综合整治工程 |
| 1 | 电镀行业废水治理工程 | 对珠江三角洲地区9个电镀专业基地（工业园）、486家电镀企业开展综合整治，推进新建电镀工业园区治污设施升级改造，对电镀废水进行深度处理，达到行业污染物特别排放限值要求 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅 |
|  |  | 对梅州市东升经济开发区、丰顺县电声行业配套电镀车间开展电镀废水综合整治，对汕头市澄海区电镀基地、中国（濠江）电子电路工业基地等电镀园区的治污设施实施升级改造，对阳江市那格五金电镀城电镀企业实施搬迁改造，对阳江市江城区埠场镇电镀定点基地、潮州市彩塘镇不锈钢基地治污设施实施升级改造 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 2 | 铅锌冶炼行业废气治理工程 | 对仁化县兴达有色冶化有限公司等29家重点铅锌冶炼企业开展废气处理工艺改造，降低含汞、铅等重金属的废气排放 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 3 | 电池行业污染治理工程 | 对江门东乐蓄电池厂等12家铅酸蓄电池企业实施铅尘防治，推进含铅蓄电池业铅尘防治及电池无汞化技术研发 | 新建 | 2011-2015 |  | 省环境保护厅、经济和信息化委 |
|  |  | 对肇庆新利达电池公司和广州虎头电池集团有限公司等含汞电池企业进行清洁生产工艺改造 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| （二）重金属污染防治技术示范工程 |
| 4 | 大宝山尾矿库酸性废水处理技术示范 | 沉淀、去除废水重金属离子，吸收净化含重金属离子废水；在尾矿库排水口下游建设1个酸性废水处理厂（建设地点位于曲江区沙溪镇，处理规模1.5万吨/天） | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅、科技厅、经济和信息化委、农业厅、国土资源厅 |
| 5 | 乐昌铅锌矿尾矿砂资源化利用技术示范 | 开展尾矿再选，优化再选流程和工艺，对有用成分进行再利用；在乐昌铅锌矿区建设尾矿回收利用示范基地，并开展矿区周边土壤生态修复 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 6 | 粤北典型区域生态修复试点工程 | 在凡口铅锌矿矿区及周边地区选择典型地块开展土壤重金属污染与农作物重金属含量相关性研究分析，实施矿山污染土壤生态修复技术示范 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅、科技厅、经济和信息化委、农业厅、国土资源厅 |
| 7 | 搬迁工业废弃地重金属污染修复技术集成与工程示范 | 选择复合污染型工业场地，开发场地修复技术体系和修复设备，形成工程示范基地与技术推广平台，建设工业污染场地污染修复示范基地 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 8 | 典型农田重金属污染综合防治技术工程示范 | 在韶关市矿区周边水稻田、珠江三角洲城镇群周边蔬菜基地等开展研究示范。研究内容包括：重金属低累积农作物品种筛选，土壤重金属稳定化技术示范，抑制农作物重金属吸收叶面调控技术示范等 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 9 | 电子垃圾污染土壤修复工程示范 | 以清远市龙塘镇为修复工程示范点，开展电子拆解及焚烧造成的污染土壤修复技术示范，建设电子垃圾拆解场地修复技术示范基地 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 10 | 重金属镉污染修复工程示范 | 在典型镉污染区域建立技术示范基地，综合利用超富集植物及土壤添加剂，修复污染土壤，开展技术集成示范。 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 11 | 铅酸蓄电池循环产业项目 | 对硫酸铅、二氧化铅等采用热离解方法脱硫脱氧，产出氧化铅进行固相电解，实现工艺过程密闭自动化清洁生产 | 新建 | 2011-2013 |  |  |
| 12 | 植物-微生物联合修复技术集成示范工程 | 建设原位修复示范工程，修复砷污染土壤，并对污染修复植物后续安全处理 | 新建 | 2011-2013 |  |  |
| 13 | 无汞锌锰电池技术与产业化项目 | 对关键工序电池隔离层工艺及设备进行技术创新，对传统生产线进行无汞化的技术改造或设备更新 | 新建 | 2011-2012 |  |  |
| 14 | 无汞扣式碱性电池清洁生产关键技术开发与产业化项目 | 实施电池负极材料研究、电池钢壳工艺改进、生产设备研制，从手工生产转为机械化生产，实现扣式碱锰电池和扣式氧化银电池无汞化 | 新建 | 2011-2012 |  |  |
| （三）历史遗留重金属污染治理工程 |
| 15 | 大宝山矿污染整治工程 | 实施尾矿库和拦泥坝整治、尾矿整体综合利用、渗滤水污染防治、废水处理及回用、矿区土地复垦、矿区周边受污染农田生态修复治理、矿区水土保持与水土流失预防等工程 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅、经济和信息化委、农业厅、国土资源厅 |
| 16 | 仁化县扶溪镇重金属污染环境综合治理项目 | 对仁化县扶溪镇斜周村小枧坑、水口村两个稀土矿遗址进行环境综合治理 | 新建 | 2011-2012 |  |  |
| 17 | 莲花山矿污染整治工程 | 实施尾矿库风险排查与安全防护、尾矿渣综合治理、矿区土地复垦、矿区周边受污染农田生态修复治理、矿区水土保持与水土流失预防等工程 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 18 | 汕头贵屿镇环境综合整治工程 | 全面开展电子垃圾拆解焚烧污染现状调查，分别制订水体、大气和土壤监测方案，开展水体、土壤的重金属环境修复；整合分散作坊式企业，推进现有企业集中拆解和加工，并配套环保基础设施 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 19 | 清远龙塘镇环境综合整治工程 | 开展电子垃圾拆解焚烧场地环境综合整治，整合分散作坊式企业，推进现有企业集中拆解和加工，并配套环保基础设施 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 20 | 连平县大尖山铅锌矿环境安全整治工程 | 开展风险排查与安全防护、尾矿渣综合治理、尾矿废水治理等工作 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 21 | 大顶铁矿蕉园一期尾矿库退役治理工程 | 开展闭库设计与退役治理，加固尾矿坝、修筑排洪明渠及拦泥坝，开展植被绿化，建设尾矿库渗漏水回收系统，开展库区周围环境综合治理等 | 新建 | 2011-2013 |  |  |
| 22 | 阳春市陂面硫铁矿矿区环境综合整治工程 | 加固尾矿坝、修筑排洪明渠及拦泥坝，开展植被绿化，建设尾矿库渗漏水回收系统，开展库区周围环境综合治理等 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 23 | 阳春市石录铜矿环境综合整治工程 | 开展地面沉陷治理、露天矿矿湖边坡治理及绿化、排土场边坡整治、尾矿坝维护、矿区及周边地区矿渣清理及全面实施污染场地综合整治。 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 24 | 阳春市锡山钨矿尾矿库退役治理工程 | 对尾矿库进行退役治理，主要治理工程是加固尾矿坝、修筑排洪明渠及拦泥坝、植被绿化、建设尾矿库渗漏水回收系统、库区周围环境治理。 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 25 | 平远县尖山铁矿区环境治理工程 | 矿区受污染环境整治与复垦绿化 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅、经济和信息化委、农业厅、国土资源厅 |
| 26 | 汕尾市陆河县锡矿塌山矿区环境治理工程 | 实施污染治理、窿洞封闭、矿渣清运、土地复垦绿化等工作 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 27 | 高要河台金矿区环境治理工程 | 实施“三废”治理、矿区受污染环境的修复与复垦绿化 | 新建 | 2011-2015 |  |  |

## 附表8  环境监管能力建设重点工程

| 序号 | 项目类别 | 建设内容 | 项目 性质 | 起止年限 | 责任单位 | 监测落 实部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）环境监测能力建设工程 |
| 1 | 环境监测站达标化建设工程 | 站房达标建设工程 | 根据监测站标准化建设标准推进二级站站房建设，优先支持无办公用房的县级环境监测站，重点推进有条件地区的县级环境监测站站房建设 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅 |
| 2 |  | 仪器设备达标化建设工程 | 按照国家环境监测站标准化建设要求，推进各级环境监测站配备相关的仪器设备和应急监测装备；重金属重点防控区重点配备重金属监测仪器 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 3 | 广东省环境监测网建设工程 | 开展大气、水、噪声、土壤等环境质量以及农村环境质量监测网络、数据交换、预警平台建设 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| （二）环境监察能力建设工程 |
| 4 | 环境监察机构达标建设工程 | 尚未达标的地区开展环境监察机构达标建设，配置相应的执法取证设备等 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅 |
| 5 | 环境监察移动执法系统建设工程 | 按标准配备相关设备，开展省级环境监察执法数据库建设 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 6 | 污染源在线监控系统的运行维护管理 | 加强对已有和新增监测因子在线监控系统的管理，确保数据有效传输 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 7 | 固体废物管理机构达标建设工程 | 开展省级和地市级固体废物管理机构标准化建设，按标准配备办公设备、现场管理设备、交通通讯设备等 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 8 | 固体废物管理信息平台建设工程 | 开展省级以及各地市的固体废物管理信息平台建设 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| （三）核与辐射监管能力建设工程 |
| 9 | 辐射环境监测机构达标建设工程 | 实施省辐射监测中心实验室升级改造，推进省辐射监测中心粤东分部建设，开展地市级辐射环境监测能力达标建设 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅 |
| 10 | 辐射环境监测网络建设工程 | 改进和配套辐射监测网络建设，开展重点区域辐射环境监测 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅 |
| 11 | 核与辐射应急管理能力建设工程 | 实施省核应急指挥中心设备设施升级改造，推进阳江、珠海、江门、汕尾等市核应急指挥中心建设，建设全省辐射环境管理信息系统 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| （四）环境信息能力建设工程 |
| 12 | 信息标准化达标建设工程 | 推进全省各级环境信息中心建设 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅 |
| 13 | 环境信息基础设施支撑能力建设工程 | 完成环境信息化总体设计，建设机房及硬件、基础软件平台，开展物联网应用示范工程 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 14 | 环境信息数据中心建设工程 | 建立环境数据资源目录、收集整理环境数据资源、建设环境综合数据中心 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 15 | 电子政务综合管理系统建设工程 | 将环保电子政务平台延伸至市县级，建设集办公、行政综合管理、信访信息管理、环境执法管理、绩效评估管理为一体的环保综合管理网络 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 16 | 环保业务管理信息化 | 建设环保业务综合信息管理系统和排污权有权使用及交易管理系统。 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 17 | 环境预警应急信息平台 | 建设水和大气环境预警、环境应急指挥、环境辅助决策支持系统 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| （五）环境宣教能力建设工程 |
| 18 | 环境宣教机构标准化建设 | 开展省级和地市级环境宣教机构标准化建设 | 新建 | 2011-2015 | 各有关市政府 | 省环境保护厅 |
| 19 | 环境科普宣教阵地建设 | 推进环境宣教网络、环保博物馆和环境教育馆、环境舆情收集分析系统、社区环境宣传橱窗等建设 | 新建 | 2011-2015 |  |  |
| 20 | 环境教学基础设施建设 | 推进省环境保护工程职业学院基础设施建设 | 新建 | 2011-2015 | 省环境保护厅 |  |