广东省生态遥感监测中心（三期）建设项目

用户需求书

广东省环境监测中心

2020年3月

目 录

第1部分	投标邀请函	3

第2部分	用户需求书	5

1.1	项目概况	5

1.2	需求总则及项目范围	5

1.3	项目总体要求	13

1.4	技术规格和要求	16

1.5	成果检验与考核	17

1.6	技术规范和标准	17

1.7	付款方式说明	17

第3部分	评分	18

3.1	报价评审表（10分）	18

3.2	技术评审表（70分）	18

3.3	商务评审表（20分）	20

## 投标邀请函

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：广东省生态遥感监测中心（三期）建设

三、采购预算：

四、项目内容及需求：

1、采购内容：广东省生态遥感监测中心（三期）建设相关运营服务内容，主要包括：（1）卫星遥感数据及专题产品管理运营服务;（2）自然保护区遥感监管业务服务;（3）生态遥感野外核查业务服务。

2、交货期：自合同签订7个月内，2020年11月前。2020年11月完成相关内容建设，提交初步成果，2020年12月完成项目初验。

3、交货地点：广州市

4、本项目不接受备选方案。

五、投标供应商资格：

## 用户需求书

### 项目概况

当前形势下，传统点位监测或小尺度的单一维度地面监测已无法满足生态环境要素大面积、精细化、连续动态监测的需求，构建生态环境立体监测网络，逐步提升生态环境立体监测能力，对生态环境质量精细化管理、污染综合防治科学决策以及水、大气重污染过程监测预警意义重大，为打好“好水保卫战”、“差水歼灭战”、“空气攻坚战”等环境治理战役进一步开拓思路，创新思维，科学施策。2018年生态遥感监测中心（一期）（以下简称一期）主要建设任务为广东省卫星遥感基础数据及专题产品系统（分布式卫星数据采集平台和卫星遥感数据综合管理平台）、环境遥感产品自动化生产平台、生态环境GIS综合应用平台、水环境遥感高级应用产品服务等；2019年生态遥感监测中心（二期）（以下简称二期）主要建设任务为卫星遥感基础数据及专题产品系统和生态环境GIS综合应用平台功能更新和升级、“天空地”一体化生态遥感业务监测系统建设（大气网格化监管服务应用、自然保护区遥感监管应用、水环境高级产品服务应用、黑臭水体监测服务、无人机遥感监测服务）等，通过一期、二期建设实现了卫星遥感数据自动化采集和数据综合管理、基础遥感产品实时自动化生产、水环境遥感监测高级产品服务应用、生态环境大数据与遥感监测数据的分析及可视化应用。因此2020年拟继续开展生态遥感监测中心（三期）建设，以期在前两期的基础上继续完善生态遥感监测中心。

### 需求总则及项目范围

#### 总体要求

1.	本项目应遵行广东省生态环境监测网络建设项目总体建设规范要求，实现与生态环境监测物联网互联互通；

2.	本项目应符合广东省生态环境监测网络数据共建、共享规范要求，全部数据需接入生态环境监测综合管理平台，形成以生态环境监测综合管理平台为基准的数据统一出口与入口，形成统一的接口与数据服务，实现全省生态监测数据统一汇聚、分析、展示；

3.	按照全省政务云平台业务部署规范要求，任何部署政务云平台应用均应按照政数局政务云应用上线安全测评要求开展上线测评工作，各项目涉及政务云部署的应用，应确保通过第三方上线测评单位测评工作。（提供承诺函，格式自定）。

4.	产品包装必须安全、坚固、防潮、防震，适合运输及搬运；包装须注明规格、数量、颜色等。由于包装不佳而使货物受损，则由中标人承担全部责任；

5.	文件中有要求提供的相关证明文件时间均为本项目招标公告发布之日前取得为准，评标时提供原件备查。

#### 服务范围

本次招标项目内容主要涉及三期项目中的运营服务内容，包含如下几方面：（1）卫星遥感数据及专题产品管理运营服务;（2）自然保护区遥感监管业务服务;（3）生态遥感野外核查业务服务。总体服务要求：项目产生的相关监测数据、产品与服务需要与广东省生态遥感监测中心（一期）、（二期）已有平台对接，按照统一标准进行数据产品入库和展示。

#### 服务内容

1.2.2.1卫星遥感数据及专题产品管理运营服务

通过一期、二期工作基础，卫星遥感基础数据及专题产品系统的分布式卫星数据采集平台已具备对MODIS/Terra & Aqua、VIIRS/Suomi NPP、AHI/葵花-8、TM/Landsat、Sentinel、GF-1以及GF-2等中高分辨率遥感影像数据采集，卫星遥感数据综合管理平台数据已具备管理历年和新增遥感影像等相关数据综合管理能力。在本期建设过程中，将在现有数据采集与管理能力基础上，做好卫星遥感基础数据及专题产品管理运营，提高平台业务化保障能力和效率。主要需求如下：

（1）卫星遥感数据支撑服务

满足5年（每年100T数据量增长）的遥感影像及相关产品数据处理、存储等需求，提供数据管理基础设施服务、地理信息系统服务系统升级及配套支撑服务，即配套采购移动工作站和存储设备，具体配置如下：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动工作站 | 1.处理器:CPU 数量≥1个，CPU核心数量≥6，主频≥1.6GHz，最大睿频≥4.7GHz，三级缓存≥12MB； 2.内存≥16GB，内存类型：LPDDR3，内存频率≥2133MHz； 3.硬盘：固态硬盘，容量≥2TB，接口类型PCIe-NVMe； 4.集成显卡； 5.显示器：屏幕尺寸≥14英寸，最大分辨率≥2K（ 2560 x 1440），色域≥100%sRGB； 6.支持4G联网功能，内置调制解调器； 7.扩展接口：雷电3接口≥2个，USB3.1接口≥2个； 8.键盘：标准背光键盘； 9.操作系统：windows10专业版 | 台 | 1 |

| 序号 | 设备名称 | 指标名称 | 指标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 地理信息系统服务系统升级及配套支撑服务 | 产品要求 | 国际知名品牌，非OEM产品拥有自主知识产权； | 套 | 1 |
|  |  | 厂商资质 | 拥有自主知识产权；具有软硬件自主研发能力，保障后续产品的连续性； |  |  |
|  |  | 产品资质 | 存储产品通过CCC、CE、CB、UL、FCC等国内及国际认证，并获得《中国环境标志产品认证证书》，存储设备制造商应通过ISO90001认证。 |  |  |
|  |  | 体系架构 | 同时支持NAS、IP SAN和FC SAN |  |  |
|  |  | 一体化统一存储 | 支持SAN与NAS一体化，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件系统服务 |  |  |
|  |  | 控制器 | 配置控制器数量≥2 |  |  |
|  |  | 主机接口类型 | 1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、16Gbps FC |  |  |
|  |  | 前端主机通道接口 | 配置≥4 *Multi-Mode光纤通道 |  |  |
|  |  | 后端磁盘通道 | 12Gbps SAS |  |  |
|  |  | 缓存容量 | ≥16GB |  |  |
|  |  | 磁盘容量 | 配置≥84×8TB 7.2K SAS磁盘 最多支持磁盘插槽个数≥84 |  |  |
|  |  | 支持RAID | 支持RAID 10、RAID 5、RAID6等 |  |  |
|  |  | 支持硬盘类型 | 支持SSD,SATA,SAS,NL-SAS中的3种类型以上硬盘 |  |  |
|  |  | 软件功能 | 配置存储管理软件 |  |  |
|  |  | 冗余组件 | 冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能 |  |  |
|  |  | 可管理性和可维护性 | 磁盘、电源都可以不停机热插拔 |  |  |
|  |  | 管理软件要求 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储服务器的图形化管理配置和监控软件。 |  |  |
|  |  | 跨平台支持及多路径管理 | 支持IBM AIX，HP-UX, Windows等操作系统 |  |  |
|  |  | 服务器 | CPU：双路以上，主频≥1.7GHz，核数≥8 内存：≥32GB，主频≥2400MHz 硬盘：≥1T，10K转 SAS 12Gbps 软件：可开启虚拟终端 网络：两个8Gb以上光口，4个万兆网口 |  |  |
|  |  | 服务 | 原厂商3年维保服务 |  |  |

（2）遥感数据及专题产品管理运营服务。实现平台数据、产品持续稳定更新及业务运行需求。包含：

1）卫星遥感基础数据更新，基于目前平台已经存档的遥感数据，扩展遥感影像的来源，升级卫星遥感基础数据获取渠道，增加更新迭代的卫星遥感数据影像的种类，深度挖掘数据的应用潜力。

2）专题产品制作和发布，负责基于卫星遥感基础数据和专题数据产品的制作，形成专题产品和报告产品。

3）对专题产品和报告产品进行发布和数据共享，以便其他用户进行调用。

1.2.2.2自然保护区遥感监管业务服务

基于一期的环境遥感产品自动化生产平台，自然保护区遥感监管业务服务主要在现有前期基础上更新服务。

1）以卫星遥感技术手段为主，结合野外核查等其他辅助手段，通过一期和二期“环境遥感产品自动化生产平台”生产人类活动监控所需要的基本遥感参数，升级自然保护区遥感监测业务系统。

2）在原有数据和系统能力基础上，增加人类干扰活动监测结果质量控制能力，能随时调用监测结果对应的高清影像，提供目视解译支持工具，实现对自然保护区的人类活动提取结果的深度质量把控。

3）建立全省人类干扰活动数据库。对管辖区内的各种人类活动进行长期观测后，会形成管辖区内人类干扰活动数据库，包括人类干扰活动基本信息与对其的管理过程信息，记录了每个人类干扰活动的发生时间、地点、面积、类型、影响损失、整改过程、整改人员、整改结果等等所有的相关信息。平台对数据库的检索、备份、监控、分析、诊断等基本的管理工具。同时也能导入全省积累的人类干扰活动历史数据。

4）集成现有的遥感参数产品生产能力，并对其生态系统状况进行分析统计，为自然保护区监管提供全方位的支撑。根据自然保护区人类活动监测结果，利用统计学和GIS空间分析的方法，分析：区域自然保护区人类活动的总面积、总数量、百分比；不同功能区人类活动的总面积、总数量、百分比；不同类型人类活动的空间分布状况和规律。提供对辖区内所有干扰活动的各种统计与评估方法，统计结果以表格、图及文字形式呈现给用户，方便用户在业务工作中的各种数据提取；统计与评估方法可以根据用户需求定制。

5）优化自然保护区人类活动遥感监测报告，报告格式与内容符合《自然保护区人类活动遥感监测技术指南》，实现以下4个方面的内容：全省自然保护区人类活动总体状况报告，内容包括统计全省自然保护区人类活动的总面积、总数量、百分比，用统计表格和柱状图表示，面积和百分比保留到小数点后2位。全省自然保护区不同功能区人类活动状况报告，内容包括分析不同功能区人类活动的总面积、总数量、百分比，用统计表格和柱状图表示，面积和百分比保留到小数点后2位。全省自然保护区不同类型人类活动空间分布和规律分析报告。内容包括分析每一种人类活动类型的分布规律，用空间分布图表示。全省自然保护区人类活动评价报告，内容包括根据每个自然保护区的人类活动影响指数，统计全省不同影响程度内的自然保护区的数量和百分比，并分析其空间分布规律。百分比保留到小数点后2位，用统计表格和扇形图表示；分布规律用空间分布图表示。

6）监测范围（广东省15个国家级和63个省级自然保护区）。

7）国家级保护区监测频率不低于一年两次，省级保护区不低于一年一次。

8）本服务需要与前两期的生产结果进行集成。

1.2.2.3生态遥感野外核查业务服务

由于自然环境的复杂性，遥感成像过程带来的同物异谱、异物同谱现象以及技术人员专业背景差异等因素，使遥感专题信息提取过程中存在着大量的未确定信息。因此，在遥感解译过程中进行野外现场核查十分必要。野外核查业务服务的主要内容包括：野外核查服务系统建设和遥感影像解译标志库建设。需要在已建成的广东省生态遥感监测中心技术框架内实现遥感影像野外解译标志数据库建设，实现兼容对接。

（1）野外核查移动服务系统建设

野外核查移动服务系统涉及核查点位数据综合管理及核查移动端服务，主要功能包含：野外核查数据采集填报、数据管理、数据分发、数据下载、数据分析与统计等，服务对象为省站和地市监测站，省站可以派发相应的核查任务至各地市，并能汇总和管理地市上传的野外核查点位数据和报告，能够进行点位分析和制图；地市站可查看相应的核查任务，开展辖区的野外核查（逐点进行），提交野外核查成果。野外核查服务体系分为客户端和服务端两部分，其中客户端包含如下需求。

- 客户端为手机APP，能支持Android和IOS系统，支持市场上的大多数常见手机型号。

- 客户端包括以下功能：①能对实时位置数据进行采集，并准确记录每个测点的经纬度。②野外核查内容逐项判别，根据既定的野外判别标准，结合专业人员的丰富知识和经验，现场判别周围土地利用/覆盖类型、地貌类型、全景景观类型、全景景观特征、野外定点类型等具体核查内容。 将野外观察到测点的各属性填入野外调查表格，并在内业时录入生成Excel 电子表格。③数码照片以及DV 实地拍摄，每个测点都至少拍摄全景和典型地物相片各一张，且在相片和录像上能显示拍摄时间和日期，并对其进行编号，以方便在景观数据库中检索和使用。支持能完成典型类型核查、边界核查、动态地物核查、生态灾害核查、草地植被覆盖度核查等典型生态和相关问题核查的能力。能够上传地市野外核查报告。

- 客户端具备任务接收和查看功能，客户端能收到任务提醒，并能自动接收服务端下发的核查任务；能查看任务内容，包括任务基本信息、任务要求；能对已执行的任务核查结果进行查看，对信息进行编辑与完善，完成后提交至服务端；能够查看遥感影像解译标志库，助于核查不确定的地物类型。

- 客户端点位上传功能，能上传每个点位的核查现场照片。每个点位提交全景、典型地物类型相片各一张，大小为14.7cm×10cm，分辨率为 300Dpi。②数据存储格式为 JPEG 图像格式， 即*.JPG。③文件命名：采用 17 位或 18 位命名法，第 1 位为 M（Map 第一个字母），第 2-7 位为所在地区的行 政区编码（以 2014 年版为准），第 8-13 位为年月日（YYMMDD，如 170603 表示 2017 年 6 月 3 日），第 14-16 位为相片编码（如 005 表示第 5 幅相 片），第 17 位表示图片类型，其中 P 表示全景相片、T 表示典型地物。

- 客户端具备点位调整功能，如果现场核查点位难以到达，提供点位调整的能力。

- 客户端具备离线填报功能，当位于无公网信号区域，客户端仍然可以完成信息的采集工作，待用户到达有信号区域后，能再次提交核查结果。

- 客户端具备数据导出与下载，核查结果与照片能批量导出，便于后期制成光盘提交。

野外核查服务端系统包含如下需求：

- 服务端采用B/S模式，满足全省21个地市的生态遥感野外核查同时在线核查需求，每个地市分配账号不少于5个。能进行用户的注册、查看、信息编辑、删除等管理，能进行用户管控区域授权。

- 核查任务制定与下发：能利用服务端进行巡查路线制定、核查点位选取、任务的制定，也能导入利用arcgis设置好的任务结果，任务结果可以在Web中可视化显示。能对制定的任务进行一键式任务下发，并能对任务执行情况进行进度跟踪，了解任务进展情况，对于一直未完成的任务，提供进度提醒功能。

- 点位的核查服务体系与采集数据管理：包含核查点位数据综合管理及核查移动端服务。能对全省用户采集的数据进行查看、检索、编辑、分析及导出等能力。

- 点位分析和制图功能：分析典型地物的解译准确率；制作全省各类点位的空间分布图。

- 通过选择有代表性的地物类型，建立地物影像野外标志数据库。

（2）遥感影像解译标志库建设

- 根据野外影像标志库的内容，自动提取接近时刻的高分辨率卫星影像，支持GF卫星影像、ZY卫星影像及TM卫星影像。

- 根据全省自然分异、人类活动的特征以及土地利用遥感解译信息提取过程中遇到的问题，检验遥感判读的正确率，并对判读数据进行室内修正。

- 根据全国生态遥感监测土地利用/覆盖分类体系，共包含6个一级类和26个二级类（见下表），选择有代表性的地物类型，能结合高清卫星遥感影像，结合采集的图片库，通过遥感影像的各种解译要素，波谱特征、空间特征、植被特征等特征等，可视化进行典型地物类型标志样本挑选，建立遥感影像解译标志库。能对建立的遥感影像解译标志库进行导入、导出及检索、查看等基本管理功能。

全国生态遥感监测土地利用/覆盖分类体系

| 一级类型 二级类型 |  |  |  | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |  |
| 1 | 耕地 | — | — | 指种植农作物的土地，包括熟耕地、新开荒地、休闲地、轮歇地、草田轮作地；以种植农作物为主的农果、农桑、农林用地；耕种三年以上的滩地和滩涂 |
|  |  | 11 | 水田 | 指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，用以种植水稻，莲藕等水生农作物的耕地，包括实行水稻和旱地作物轮种的耕地 |
|  |  |  | 111 | 山区水田 |
|  |  |  | 112 | 丘陵水田 |
|  |  |  | 113 | 平原水田 |
|  |  |  | 114 | 大于25度坡地水田 |
|  |  | 12 | 旱地 | 指无灌溉水源及设施，靠天然降水生长作物的耕地；有水源和浇灌设施，在一般年景下能正常灌溉的旱作物耕地；以种菜为主的耕地，正常轮作的休闲地和轮歇地 |
|  |  |  | 121 | 山区旱地 |
|  |  |  | 122 | 丘陵旱地 |
|  |  |  | 123 | 平原旱地 |
|  |  |  | 124 | 大于25度坡地旱地 |
| 2 | 林地 | — | — | 指生长乔木、灌木、竹类、以及沿海红树林地等林业用地 |
|  |  | 21 | 有林地 | 指郁闭度0.20的天然木和人工林。包括用材林、防护林等成片林地 |
|  |  | 22 | 灌木林 | 指郁闭度0.30、高度在2米以下的矮林地和灌丛林地，包括国家特别规定灌木林地和其它灌木林地。 |
|  |  | 23 | 疏林地 | 指疏林地（郁闭度为0.10～0.20） |
|  |  | 24 | 其他林地 | 未成林造林地、迹地、苗圃及各类园地（果园、桑园、茶园、经济林等） |
| 3 | 草地 | — | — | 指以生长草本植物为主，覆盖度在5％以上的各类草地，包括以牧为主的灌丛草地和郁闭度在10％以下的疏林草地 |
|  |  | 31 | 高覆盖度 草地 | 指覆盖度在>50％的天然草地、改良草地和割草地。此类草地一般水分条件较好，草被生长茂密 |
|  |  | 32 | 中覆盖度 草地 | 指覆盖度在20％～50％的天然草地和改良草地，此类草地一般水分不足，草被较稀疏 |
|  |  | 33 | 低覆盖度 草地 | 指覆盖度在5％～20％的天然草地。此类草地水分缺乏，草被稀疏，牧业利用条件差 |
| 4 | 水域 | — | — | 指天然陆地水域和水利设施用地 |
|  |  | 41 | 河渠 | 指天然形成或人工开挖的河流及主干渠常年水位以下的土地，人工渠包括堤岸 |
|  |  | 42 | 湖泊 | 指天然形成的积水区常年水位以下的土地 |
|  |  | 43 | 水库坑塘 | 指人工修建的蓄水区常年水位以下的土地 |
|  |  | 44 | 永久性冰川雪地 | 指常年被冰川和积雪所覆盖的土地 |
|  |  | 45 | 滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮侵地带 |
|  |  | 46 | 滩地 | 指河、湖水域平水期水位与洪水期水位之间的土地 |
|  |  | 47 | 海域 | 指围海造陆地前的海域部分 |
| 5 | 城乡、工矿、居民用地 | — | — | 指城乡居民点及县镇以外的工矿、交通等用地 |
|  |  | 51 | 城镇用地 | 指大、中、小城市及县镇以上建成区用地 |
|  |  | 52 | 农村居民点 | 指农村居民点 |
|  |  | 53 | 其他建设用地 | 指独立于城镇以外的厂矿、大型工业区、油田、盐场、采石场等用地、交通道路、机场及特殊用地 |
| 6 | 未利用土地 | — | — | 目前还未利用的土地、包括难利用的土地 |
|  |  | 61 | 沙地 | 指地表为沙覆盖，植被覆盖度在5％以下的土地，包括沙漠，不包括水系中的沙滩 |
|  |  | 62 | 戈壁 | 指地表以碎砾石为主，植被覆盖度在5％以下的土地 |
|  |  | 63 | 盐碱地 | 指地表盐碱聚集，植被稀少，只能生长耐盐碱植物的土地 |
|  |  | 64 | 沼泽地 | 指地势平坦低洼，排水不畅，长期潮湿，季节性积水或常积水，表层生长湿生植物的土地 |
|  |  | 65 | 裸土地 | 指地表土质覆盖，植被覆盖度在5％以下的土地 |
|  |  | 66 | 裸岩石砾地 | 指地表为岩石或石砾，其覆盖面积>5％以下的土地 |
|  |  | 67 | 其 他 | 指其他未利用土地，包括高寒荒漠，苔原等 |
| 耕地的三级编码为： 1 山地； 2 丘陵； 3 平原； 4 大于25度的坡地（如“113”为平原水田） |  |  |  |  |

### 项目总体要求

凡标有“★”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人须对此完全满足要求。

应符合广东省生态环境监测网络数据共建、共享规范要求，全部数据需接入生态环境监测综合管理平台（广东省生态遥感监测中心），形成以生态环境监测综合管理平台为基准的数据统一出口与入口，形成统一的接口与数据服务，实现全省生态监测数据统一汇聚、分析、展示。

需与广东省生态环境监测综合管理平台门户进行集成建设，进行数据集成、界面集成，实现统一门户。具体来说项目产生的相关监测数据和产品需要与广东省生态遥感监测中心（一期）、（二期）平台对接，按照统一标准进行数据产品入库和展示，建设成果应符合广东省生态遥感监测中心（一期）中的分布式卫星数据采集平台、卫星遥感数据综合管理平台入库和管理要求，并符合生态环境GIS综合应用展示要求。

#### 对投标人的要求

项目核心成员应该在遥感数据应用领域具有较高学术水平和应用经验。投标人须设立至少1名项目经理且在项目周期内不能更换。项目经理需要具有本领域博士及以上学历，10年以上的相关工作经验，具有多年的遥感数据处理及软件开发经验。项目团队具有丰富的环境遥感监测经验与应用研究能力，善于整合资源、优化配置，能够充分利用现有系统软件、硬件、信息资源或整合信息系统的基础上，调整优化业务流程，及时组织系统建设并遵循用户需求，加以改进。

在项目机构中应明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保工程顺利实施。根据系统建设工作的业务性质，应配备经验丰富的项目经理、架构设计师、系统设计师等人员承担本项目工作。在本项目的执行过程中，项目经理必须自始至终专职承担本项目相应工作。

为保障项目的实施质量，要求中标人在服务期内，本项目须配置服务人员不少于6人,至少须包含项目经理1人，驻场服务工程师1人。

#### 对投标人提供服务的要求

1.3.2.1项目保密要求

对于本平台的技术方案、验收文档、监测数据、系统中相关的运营信息等必须严格对第三方保密，也必须保证该系统运行不会破坏现有信息系统的数据资源安全性，否则将保留进一步追究相关责任的权利。

1.3.2.2最终验收要求

试运行期满合格可以进行终验。系统最终验收合格必须满足以下条件：

（1）提供了合同的全部产品和资料（含用户认可的详细全面的运维管理手册和用户操作手册）；

（2）提交实施过程中所产生的全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；

（3）安装、调试、测试和试运行时出现的问题均已被解决。

1.3.2.4.试运行要求

（1）系统安装调试完成并通过初步验收后，进入12个月的连续试运行期。

（2）在试运行期间，中标人进行用户培训。并按相关用户意见反馈，对系统进行优化修改。应在24小时内（节假日也不例外）修复和解决系统的任何故障或问题，并给出详细修复细节报告。

★（3）试运行期内如出现重大故障，则试运行期从故障排除之日起重新计算，直到系统连续12个月无重大故障为止。

（4）所有试运行期间的软件变化都应写入试运行记录中，并在结束后由中标人写入操作和维护手册中。

（5）试运行期间中标单位需提供不少于1人驻场开展服务。

1.3.2.5	售后要求

要求投标人承诺从项目终验通过之日开始，提供不少于3年免费售后服务。投标人须针对软件使用与运维需要，提供详细的技术支持与售后服务方案以及服务承诺。技术支持与售后服务方案要包含服务团队建设、岗位职责、服务内容等详细说明。对于平台出现的问题在30分钟内响应，若远程无法解决，2小时内到达现场进行维护。除特殊情况外，故障排除时间不超过8小时。对应用过程中产生的问题进行及时改善和优化，售后费用包含在总价中。

1.3.2.6软件版权要求

系统软件、通用软件必须具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，所开发的应用软件的版权属采购人所有，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。投标人必须保证平台正常运行，对于平台今后的升级改造提供无偿的技术支持。

#### 对投标人的装备要求

（1）要求投标人具备自主卫星接收站，可接收静止卫星和极轨卫星数据，有运行维护卫星数据接收站、开展卫星数据接收的经验和能力。

（2）投标人需要具备开发设备、测试设备。

（3）投标人需要为本项目提供独立的办公空间。

#### ★对投标人运营技术人员资质要求

要求投标人配备的项目负责人具有相关遥感专业背景及博士学位，有稳定的技术开发团队及专业的售后服务团队，具备良好的售后服务体系，并取得应用软件类相关售后服务认证证书。

### 技术规格和要求

#### 监测数据要求

保障MODIS/Terra&Aqua、VIIRS/Suomi NPP、AHI/葵花、Tropomi、Sentinel-2A、TM/Landsat、omi/Aura、AIRS、CRIS/Suomi NPP等10种国际卫星数据源，以及国产高分系列卫星遥感影像数据实时分布式采集，提高采集效率，实现卫星影像采集率100%。

#### 服务成果要求

（1）数据管理基础设施服务1项。

（2）地理信息系统服务系统升级及配套支撑1套。

（3）生态遥感野外核查服务体系与手机APP 1套。

（4）自然保护区遥感监测系统升级版1套。

（5）全省自然保护区人类活动遥感监测报告至少4份（国家级保护区至少二期，省级保护区至少一期，年度总报告一期）。

（6）数据采集与管理平台升级版1套。

（7）《生态遥感野外核查服务体系与手机APP需求分析报告》电子版及纸质版。

（8）《生态遥感野外核查服务体系与手机APP设计报告》电子版及纸质版。

（9）《生态遥感野外核查服务体系与手机APP测试报告》电子版及纸质版。

（10）《生态遥感野外核查服务体系与手机APP用户使用手册》电子版及纸质版。

（11）《自然保护区遥感监测系统升级版需求分析报告》电子版及纸质版。

（12）《自然保护区遥感监测系统升级版设计报告》电子版及纸质版。

（13）《自然保护区遥感监测系统升级版测试报告》电子版及纸质版。

（14）《自然保护区遥感监测系统升级版用户使用手册》电子版及纸质版。

（15）《数据采集与管理平台升级版需求分析报告》电子版及纸质版。

（16）《数据采集与管理平台升级版设计报告》电子版及纸质版。

（17）《数据采集与管理平台升级版测试报告》电子版及纸质版。

（18）《数据采集与管理平台升级版用户使用手册》电子版及纸质版。

（19）自然保护区遥感监测系统升级版源代码。

（20）数据采集与管理平台升级版源代码。

（21）生态遥感野外核查服务体系与手机APP源代码。

### 成果检验与考核

检验与考核由业主组织有关人员按有关规定及有关合同内容等进行。

### 技术规范和标准

1、《关于印发(自然保护区人类活动遥感监测及核查处理办法（试行）)的通知》(国环规生态[2017]3号);

2、《2017年全国生态环境监测和评价补充方案》（总站生字[2017]350号）。

## 评分

  - 报价评审表（10分）

| 序号 | 评价指标及分值 | 分值 | 具体评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10 | 投标报价得分：以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×基准分值。 |

  - 技术评审表（70分）

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案响应情况 | 5分 | 对招标文件技术规格及对需求的理解响应程度评价。 1.技术方案响应情况完整，对招标文件技术规格及对需求的理解透彻，进行充分描述且符合现状得5分； 2.技术方案响应情况较完整，对招标文件技术规格及对需求的理解较透彻，得3-4分； 3.技术方案响应情况不够完整，对招标文件技术规格及对需求的理解不到位，得0-2分。 |
| 3 | 质量（完成时间、安全等）保障措施及方案 | 4分 | 根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行综合评审： 1.质量（完成时间、安全等）保障措施及方案完整、可行性高，得3-4分； 2.质量（完成时间、安全等）保障措施及方案较完整、可行性较高，得1-2分； 3.质量（完成时间、安全等）保障措施及方案不完整、可行性低，得0分。 |
| 4 | 卫星遥感数据及专题产品管理运营服务能力 | 11分 | 考察投标人对卫星遥感数据及专题产品管理运营服务能力。针对招标要求提出的卫星遥感数据支撑服务、遥感数据及专题产品管理运营服务的响应进行评价： 1.方案设计内容齐全、完整、严密，完全响应用户需求，文档编写规范、具体、关键技术定位准确的，得8-11分； 2.方案设计内容较齐全、完整，基本响应用户需求，文档编写较规范、关键技术定位基本准确的，得4-7分； 3. 方案设计内容简单，无法响应用户需求，文档编写不规范、关键技术定位不准确的，得0-3分； |
| 5 | 自然保护区遥感监管业务服务能力 | 7分 | 考察投标人对自然保护区遥感监管业务服务的能力。针对招标要求提出的升级我省自然保护区遥感监测业务系统、人类干扰活动监测结果质量控制、建立全省人类干扰活动数据库、对其生态系统状况进行统计分析、人类干扰活动核查与反馈APP等方面的响应进行评价： 1.方案设计内容齐全、完整、严密，完全响应用户需求，文档编写规范、具体、关键技术定位准确的，得4-7分； 2.方案设计内容较齐全、完整，基本响应用户需求，文档编写较规范、关键技术定位基本准确的，得2-3分； 3. 方案设计内容简单，无法响应用户需求，文档编写不规范、关键技术定位不准确的，得0-1分； |
| 6 | 生态遥感野外核查业务服务能力 | 6分 | 考察投标人对生态遥感野外核查业务服务的能力。针对招标要求提出的野外核查移动服务系统建设、遥感影像解译标志库建设的响应情况进行评价： 1.方案设计内容齐全、完整、严密，完全响应用户需求，文档编写规范、具体、关键技术定位准确的，得4-6分； 2.方案设计内容较齐全、完整，基本响应用户需求，文档编写较规范、关键技术定位基本准确的，得2-3分； 3. 方案设计内容简单，无法响应用户需求，文档编写不规范、关键技术定位不准确的，得0-1分； |
| 7 | 现有技术与能力基础 | 7分 | 根据招标文件的需求和投标人响应情况进行综合评审，判断投标人的人力、经验、软件平台等方面的基础： 1.现有技术与能力基础、人力、经验、软件平台等方面的基础完善、可行性高，且具有自主建设的2类以上静止卫星数据接收站和极轨卫星数据接收站，具备相关的运行维护经验，得5-7分； 2.现有技术与能力基础、人力、经验、软件平台等方面的基础较完善、可行性较高，只有1类卫星数据接收站运行管理经验，得3-4分； 3.现有技术与能力基础、人力、经验、软件平台等方面的基础不够完善、可行性较低，或无自主建设卫星数据接收站及其运行维护经验，得0-2分； |
| 8 | 对卫星数据源的了解与把握能力 | 10分 | 给出MODIS/Terra&Aqua、VIIRS/Suomi NPP、AHI/葵花、Tropomi、Sentinel-2A、TM/Landsat、omi/Aura、AIRS、CRIS/Suomi NPP等主流卫星数据的自动化采集方法，详细提供数据源的接口和协议参数分析。每提供一种得1分，最高10分。 |
| 9 | 现有能力现场演示能力 | 20分 | 提供国际上数据采集能力的实时展示能力，在MODIS/Terra&Aqua、VIIRS/Suomi NPP、AHI/葵花、Tropomi、Sentinel-2A、TM/Landsat、omi/Aura、AIRS、CRIS/Suomi NPP十颗卫星中，每展示一种数据源加2分。仅演示真实运行系统可得分，其他ppt、宣传片等非真实运行系统一概不得分。 |

  - 商务评审表（20分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知识产权 | 4分 | 提供与定量遥感、生态环境、生态资源遥感相关的软件著作权登记证书，并说明每个知识产权在本项目中的作用。每提供1个软件著作权得1分，最多得4分。 要求提供证书复印件并加盖投标人公章并提供相关性说明，简要清晰说明与本招标要求的关系，否则不得分。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供的相关性说明材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 2 | 同类业绩 | 6分 | 近三年（2017年1月1日之后）承担过省级大气环境或生态资源卫星遥感相关监测系统建设、每类案例提供案例简介、合同（合同首页、服务内容页、合同金额页等关键页）复印件，并加盖投标人公章。每个合格案例得2分，不满足或未提供的得0分，最高得6分。 投标时携带合同原件备查，时间以合同签订时间为准。 |
| 3 | 拟安排的项目负责人情况 | 3分 | 要求拟安排的项目负责人近12个月连续在投标单位缴纳社保，否则不予计分。要求提供该人员近12个月社保资料（网页截图或窗口打印资料或社保部门出具的证明均可）作为评标依据。在此基础上： 1.负责人具有相关专业博士学位或者具有相关专业副高级/副教授（或以上）职称的得1分； 2.考察项目负责人近三年（2017年1月1日至本项目开标之日）参加过同类项目[同类项目专指地市级（或以上）环境遥感监测项目]情况：每项得1分，最高得2分。 要求提供相关项目合同、协议等合约信息的证明材料（证明材料为项目合同或者协议的首页及盖章页）扫描件加盖公章作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 4 | 服务措施评价 | 2 | 对投标人的服务措施进行评价： 1.组织机构及服务质量保证措施能做到机构健全，人员合理、服务响应时间优于招标文件件规定的，得2分； 2. 组织机构及服务质量保证措施能基本做到机构健全，人员配备相对合理、服务响应时间满足招标文件件规定的，得 1分； 3. 组织机构不健全、服务质量保证措施不合理、服务响应时间无法满足招标文件件规定的得0分。 |
| 5 | 售后服务 | 5 | 根据投标人提供的售后服务内容是否满足招标文件要求，及是否具备售后服务认证证书进行评价，评审专家针对文件中的响应情况进行评审： (一) 投标人提供的售后服务内容要求： 1.投标人提供的售后服务内容符合招标文件要求，且具备应用软件类售后服务认证证书，得2分； 2.投标人提供的售后服务内容基本符合招标文件要求，且具备应用软件类售后服务认证证书得1分； 3.投标人提供的售后服务内容不满足招标文件要求或不具备应用软件类售后服务认证证书得0分。 （二）投标人售后服务人员要求： 根据投标单位提供的售后管理人员，具有5名以上售后服务管理师并提供人员证书，得3分。需提供证书原件和管理师近三个月的社保缴纳证明材料原件。 |