附件2

广东省中央农村环境整治专项转移支付

2024年度绩效自评报告

根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）要求，我省对2024年下达的中央农村环境整治专项资金开展了绩效自评工作，汇总形成绩效自评报告。

# 一、绩效目标分解下达情况

## （一）中央资金下达和区域绩效目标情况

1．中央资金下达情况

中央财政于2023年10月31日下达我省农村环境整治资金12,427万元，其中含黑臭水体治理试点奖补资金4,000万元；于2024年6月10日下达我省农村环境整治资金9,195万元；中央财政合计下达我省2024年农村环境整治资金21,622万元。

2．区域绩效目标情况

根据《财政部关于下达农村环境整治资金（第二批）预算的通知》（财资环〔2024〕64号），广东省2024年度中央农村环境整治专项资金区域绩效年度总体目标为“推动相关地市开展农村生活污水治理、农村黑臭水体整治，实现重点流域水质持续改善，村庄人居环境质量明显改善”。

## （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我省结合中央资金管理等有关要求，重点围绕污染防治攻坚战工作制定资金分配计划，分别于2023年12月23日、2024年8月5日印发《广东省财政厅关于提前下达2024年中央污染防治资金的通知》《广东省财政厅关于下达2024年中央财政水、土壤污染防治和农村环境整治资金（第二批）的通知》，同步下达各项目绩效目标。

# 二、绩效自评情况

## （一）自评结论

2024年中央农村环境整治资金在我省的分配、执行及总体绩效目标实现情况总体良好，资金管理规范，生态环境效益显著。

## （二）资金投入情况分析

1．项目资金投入情况分析

广东省财政厅已足额将2024年中央农村环境整治资金下达至6个地市，6个地市也足额将资金下达至7个项目所在县（市、区）或项目实施单位；资金到位率为100%。

2．项目资金执行情况分析

截至2025年3月底，广东省2024年中央农村环境整治资金已支出6,500.55万元，执行率为30.06%。

## （三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标：推动相关地市开展农村生活污水治理、农村黑臭水体整治，实现重点流域水质持续改善，村庄人居环境质量明显改善。

完成情况：完成。2024年，全省新完成1411个行政村环境整治，超额完成国家考核任务（1092个），全省已累计完成了10584个行政村的环境整治任务，有效改善农村生态环境质量，村庄人居环境质量明显改善。2024年累计完成28个国家监管和38个省监管农村黑臭水体整治，“十四五”期间累计完成110个国家监管、147个省监管农村黑臭水体整治。2024年全省地表水国考断面水质优良率、劣V类比例分别为93.2%、0（对应目标分别为89.9%、0.7%），年均水质类别全部达到或优于Ⅳ类，创历史最佳水平，超额完成国家下达年度目标考核要求，实现了重点流域水质持续改善。