粤环函[2005]111号

关于印发《<珠江三角洲环境保护规划纲要（2004-2020年）>实施方案》的函

珠江三角洲各地级以上市人民政府，省直有关单位：

经省人民政府同意，现将《<珠江三角洲环境保护规划纲要（2004-2020年）>实施方案》印发给你们。请根据本方案所确定的任务及要求，结合实际，制定具体的工作方案，将各项工作任务和目标进行分解和细化，并认真组织实施。

附件：《珠江三角洲环境保护规划纲要（2004-2020年）》实施方案

二○○五年二月三日

主题词：珠江三角洲  环保  规划  实施方案  函

抄  送：省人大  省人民政府

附件：

《珠江三角洲环境保护规划纲要（2004-2020年）》实施方案

为贯彻落实十届省人大常委会第十三次会议通过的“关于《珠江三角洲环境保护规划纲要（2004-2020年）》的决议”中提出“认真组织好《规划纲要》的实施”的要求，根据中共中央政治局委员、省委书记张德江同志在珠江三角洲环境保护规划汇报会上提出“要把规划成果变成政府的施政行为……”和“落实责任制”的重要讲话精神，以及省委、省政府关于珠江三角洲环境保护规划的要求，结合实际，特组织制定了本实施方案。

一、目的及意义

珠江三角洲是我省全面建设小康社会和率先基本实现社会主义现代化的关键地区，编制和实施珠江三角洲环境保护规划，是我省树立和落实科学发展观的重要举措，符合珠江三角洲和全省发展的实际需要。通过实施珠三角环境保护规划，打破单一行政区域的限制，综合考虑区域环境容量与生态安全，有针对性地开展环境整治和生态建设，在发展中解决环境问题，促进环境与社会经济的协调发展。《规划纲要》的实施，将为珠江三角洲经济社会可持续发展赢得空间，对该区域乃至全省经济社会实现全面、协调、可持续发展具有十分重要的意义。张德江书记指出，“环境是发展和生存的条件”，保护环境对于国民经济和社会发展以及人民生活的重要性。在当前珠江三角洲经济迅猛发展，环境问题十分严峻的形势下，各级党委、政府和各职能部门一定要认真组织好《规划纲要》的贯彻落实工作，从实现好、维护好最广大人民群众环境利益的高度，做到“情为民所系，利为民所谋，权为民所用”，牢固树立和贯彻科学的发展观，坚持以人为本，坚定不移地走全面、协调、可持续的发展道路，促使珠三角乃至整个广东生产发展、生活富裕、生态良好，让全省人民喝上干净的水，呼吸清洁的空气，吃上放心的食物，住上宽敞的房屋，在良好的环境中生产生活。

二、规划目标

规划总目标：努力实现环境可持续的现代化，把珠江三角洲建成全面、协调的国家可持续发展示范区。

分阶段目标：到2005年，保持已达标的各类环境功能区质量稳定，扭转环境污染和生态破坏发展的趋势，重要江河湖库、饮用水源和近岸海域水质得到保护，部分流经城镇严重污染的河段明显得到改善。各市地面水环境质量和近岸海域水质按功能区基本达到国家和省规定的标准，集中式饮用水源水质达标率为95%以上，国控、省控江段水质达标率为70%以上，跨市河流交界断面水质达标率为70%以上，城市空气质量达到国家规定的功能区空气环境质量标准。城镇污水集中处理率提高到55%以上，日处理能力达到500万吨以上；加强生态保护，基本建立起比较完善的具有珠江三角洲特色的环境管理体系和与社会主义市场经济体制相适应的地方环境法规体系。60%以上的地级以上市建成为国家环境保护模范城市。

到2007年，初步控制环境污染和生态破坏，环境污染问题开始缓解，力争所有地级以上市建成国家环保模范城市，珠江三角洲水系主干、支流水质明显好转，实现不黑不臭，流溪河、淡水河、石马河、深圳河等重点河段水质显著改善，城镇污水集中处理率提高到65%以上，日处理能力达到700万吨以上；推进火电厂脱硫工程建设，减轻酸雨污染，为率先基本实现现代化及把珠江三角洲初步建成可持续发展示范区奠定基础。

到2010年，该地区基本实现现代化，有效地控制环境污染和生态破坏，环境污染问题基本得到解决，所有城市达到环保模范城市水平，城镇污水集中处理率不低于70%，生活垃圾无害化处理率不低于60%；主要污染物排放量得到大幅削减，珠江三角洲水系主干、支流进一步变清，水质维持良好水平，酸雨发生频率下降。珠江三角洲初步建成以国家环境保护模范城市群为标志的可持续发展示范区。

远景目标为：到2020年，生态环境安全格局基本形成，循环经济体系逐步完善，生态环境良性循环，所有城市达到生态市要求，建成生态城市群。

三、任务分解及分工

按照张德江书记“要求落实责任”的重要指示，将《规划纲要》中提出的各项任务进行分解，并按照各市人民政府、省直各部门职责进行分工，以明确责任。

各地级以上市人民政府在2005年前组织编制或修编完成本辖区环境保护规划，并由市人民政府上报省人民政府批准公布实施。各市制定的环境保护规划的目标和标准不得低于《规划纲要》要求。各市具体任务见附件一，任务完成时间由各市提出，制定具体的实施方案，并将工程项目纳入环境保护责任考核予以督促落实。

省直各部门要根据各自的职能范围，按照《规划纲要》的各项任务和要求，制定具体的实施方案，具体任务见附件二。

四、保障措施

（一）提高认识，加强领导

珠江三角洲是我省全面建设小康社会和率先基本实现社会主义现代化的关键地区，组织和实施好珠江三角洲环境保护规划，是我省树立和落实科学发展观的重要举措，符合全省和珠江三角洲发展的实际需要。通过实施珠三角环境保护规划，有利于打破单一行政区域的限制，综合考虑区域环境容量与生态安全，有针对性地开展环境整治和生态建设，在发展中解决环境问题，促进环境与经济的协调发展。实施《规划纲要》，将为珠江三角洲经济社会可持续发展赢得空间，对该区域乃至全省经济社会实现全面、协调、可持续发展具有十分重要的意义。

各市、各部门要树立全面、协调、可持续的科学发展观，统筹人与自然和谐发展，从实践“三个代表”思想高度，提高对做好《规划纲要》实施工作重要性、紧迫性和完成《规划纲要》所确定目标、任务、要求艰巨性的认识，切实加强领导，积极落实各项措施。建立和完善可持续发展综合决策和区域协调机制，建立部门间环境与发展协商制度，协调解决区域、流域之间经济发展与环境保护的重大问题。完善环境保护“一票否决制”，对重大建设项目进行全过程环境管理。

（二）精心组织，制定方案

各地、各部门要精心组织和安排，根据本方案附件所确定的任务分解及要求，结合当地和本部门实际与需要，制定各地、各部门的具体实施方案和计划，将各项工作任务和目标进行分解和细化，并认真组织实施，使规划实施工作真正落实到实处。

（三）统一协调，部门配合

各地、各部门要统筹考虑和正确处理经济建设同人口、资源、环境的关系，把环境保护工作摆到与发展生产力同等重要的位置。省人民政府统一协调规划实施的各项工作，各级人民政府和各有关部门要相互配合和支持。要加强规划实施的组织领导，狠抓目标和任务的分解落实，在规划实施、组织建设、投资、政策引导等方面发挥主导作用。按照环境保护区域特征要求，对环境保护实行统一的区域环境政策和标准；统一规划区域环境基础设施建设，鼓励环境基础设施的共建共享；制定实施区域污水处理、垃圾处理和危险废物处理的最低收费标准。

（四）明确责任，落实责任

要根据中央关于对环境保护“实行党政一把手亲自抓、负总责”的指示精神，建立起“政府主要领导负责，环保部门统一监管，各部门齐抓共管”的环境保护工作机制。各级政府和部门要建立落实规划的各级行政首长负责制、部门负责制和区域负责制，各市各部门一把手亲自抓规划的组织实施，并将规划的有关任务落实到各有关部门和下一级政府及其负责人，各司其职。

（五）加强检查，实施督办

把实施规划纳入各级政府任期环境保护目标责任制。各级政府要担负起对辖区内环境质量负责的重担，党政齐抓共管，做到责任到位、措施到位、投入到位。对《规划纲要》中所列的项目优先安排，列入年度重点建设投资项目。职能部门要加强协调和监督管理，对各级政府落实方案情况要定期进行检查，并作为任期目标考核的一项重要内容。

五、重大工程项目

2010年底前，投资1321亿元，优先实施区域污水处理工程、区域生态安全屏障工程、电厂脱硫工程、固体废物处置利用工程、环境预警应急工程等5大重点工程。

（一）区域污水处理工程

项目内容：按照规划纲要附表7的要求，建设污水处理厂并配套建设污水管网，到2010年底，城镇污水处理能力达到1656万吨/日，城镇污水处理率达到70%。

工程估算投资：745亿元。

牵头单位：省建设厅。

由各市人民政府负责在2005年底前制定污水处理工程建设规划、计划，明确分阶段目标，并组织实施。

（二）区域生态安全屏障建设工程

项目主要内容：按照规划纲要附表14的要求，结合《广东省创建林业生态县建设方案》和《广东林业生态省建设规划》，通过保护、治理形成珠江三角洲的区域生态安全屏障，重点抓好“四江”流域水源涵养林、自然保护区、沿海防护林、农田林网、绿色通道、红树林、城市林业和治理水土流失等生态工程的建设。通过加强森林资源的培育与保护，促进我省完成宜林荒山、荒地、荒滩造林绿化，构建稳定的生态体系结构，建立起与国民经济和社会可持续发展相适应的区域生态安全屏障。

工程估算投资：180亿元。

牵头单位：省林业局。

由省林业局牵头，会同有关市人民政府制定建设方案，各有关市人民政府组织建设。

（三）燃煤电厂脱硫工程

项目内容：按照《规划纲要》附表15中提出的脱硫工程规划，在2007年前完成125兆瓦以上燃煤、燃油电厂脱硫治理，并安装烟气主要污染物在线自动监测装置。所有新建、改建、扩建燃煤、燃油电厂配套安装脱硫装置，并采用低氮燃烧技术。

工程估算投资：90亿元。

牵头单位：省发展与改革委。

协作单位：省经贸委、省环保局。

（四）固体废物处置利用工程

项目内容：安全处置工业固体废物、危险废物、医疗废物、电子废物和生活垃圾。建设工业固体废物安全处置中心，新增处置规模3850吨/日，工业固体废物综合利用率达到85%以上；建设4个区域性的危险废物集中处理处置基地，新增处理规模51万吨/年；建设9座医疗废物处置中心，新增处理规模140吨/日；组建废旧电子电器收集网络，建立废旧电子电器回收利用中心，废旧电子电器收集率和资源化率分别达到80%和70%；建设33个生活垃圾处理设施，新增生活垃圾处理规模3.43万吨/日，扩建、改造11个现有生活垃圾处理设施，城镇生活垃圾分类收集率达到80%，生活垃圾无害化处理率达到60%。

工程估算投资：295亿元。

牵头单位及分工：

1、工业固体废物综合利用系统由省经贸委牵头；

2、生活垃圾分类收集、资源化、无害化处理设施建设由省建设厅牵头；

3、工业固体废物、危险废物处理处置设施建设由省环保局牵头；

4、医疗废物安全处理设施由省环保局牵头；

5、组建废旧电子电器收集网络，建立废旧电子电器回收利用中心由省经贸委牵头。

（五）环境监测预警应急工程

项目内容：按照规划纲要附表16的要求，加快建设区域性重大生态环境问题监测、监管、预警、预报和应急系统网络，城市交通主干道路边空气自动监测系统，建设市、县环境监测网络和重点污染源在线监控网络，建设区域性环境信息网络，初步建成饮用水源地水质、臭氧浓度等预警系统，形成珠江三角洲地区环境空气、水质、生态、污染源监测网络。

工程估算投资：11.5亿元。

牵头单位：省环保局。

由省环保局牵头，会同省财政厅及有关市人民政府在2005年前制定建设方案，并组织实施。

附件一：

各地级以上市人民政府任务分解及要求

一、广州市

2005年底前完成广州市环境保护规划的修编工作，并上报省政府审批。2008年前完成国家环境保护模范城市的创建工作，并通过国家环境保护总局的验收。2010年底前实现现代化的各项指标要求。

1、生态保护

2005年底前，完成辖区生态功能区划，制定区域生态环境保护与建设规划。划定占全市国土面积11.8%，总面积858.4平方公里的土地为严格保护区，禁止开发；控制性保护利用区占全市国土面积的30.48％，共2216.2平方公里，包括重要生态功能控制区、城市群山地生态缓冲区和生态功能保育区等，应加强生态防护林体系建设。加强增城东南部基本农田的保护，加强广州市‘三纵四横’生态廊道的建设和保护，构筑多层次、多功能的复合型网络式生态廊道系统，加强以白云山—帽峰山为中心的城市绿核的保护，将白云山区建设成为城间绿岛生态缓冲区，保护花都—从化北部。

2010年底前，完成20.06公顷生态公益林建设，完成1万公顷生态公益林林分改造，建设3000公顷沿海防护林，建设4万公顷商品林基地（其中2万公顷为短轮伐期用材林），治理水土流失2.484万公顷（重点为从化市、白云区、天河区、番禺区和花都区，重点防治对象主要是采石取土、瓷坭矿开采、修路、开发区建设等人为侵蚀）。

2010年底前，完成流溪河两岸3.34万公顷生态农业带和帽峰山6万亩生态公益林现代化示范区等建设。建设7处1千亩的土壤污染整治区和1万亩的中低产田改造示范区、增城6大“三高农业基地”等。保护和恢复番禺莲花山和珠江口南沙万顷沙自然湿地（1820公顷）。建设6500公顷的广州从化陈禾洞自然保护区。

2、水环境保护

按照水环境功能区水质目标要求，实现各功能区的达标。

2005年底前，污水处理厂的建设规模达到142万吨/日，污水处理率达45％；2007年底前，处理规模达到182万吨/日，处理率达60％；2010年底前，处理规模达到384万吨/日，处理率达70％。

严格保护西航道沙贝以上整个流溪河、增江增城以上集水区域，划为水源地河道及水库。茂敦水库、流溪河水库、联安水库为重要水源涵养保护区，对流溪河诸支流、老八区诸河涌、增江诸支流、市桥水道等河涌、沙贝节制闸等进行河道综合整治，确保珠江前航道、市桥水道、佛山水道水质改善。南沙排水进入外海须横跨整个伶仃洋，应实行严格的排水标准。

3、大气环境保护

2005年底前，关闭36台小火电机组。

2010年SO2排放量控制在12.2万吨；NOx排放量控制在11.6万吨。SO2和NOx重点控制企业包括：广东粤华发电有限责任公司、黄埔发电厂、广州珠江电厂、广州发电厂、广州珠江电力有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、广东梅山糖业总公司、广州员村热电有限公司、广州石油化工总厂、广州市瑞明电力有限公司。

2010年PM10排放量控制在3.73万吨。重点控制企业有嘉华水泥厂和广州发电厂。

4、固体废弃物

加强建材行业对工业固废的综合利用，重点是广州市羊城水泥厂、广州市珠江水泥厂、广州市人民水泥厂和广州水泥厂等水泥业，它们是消纳利用冶炼废渣、粉煤灰、炉渣和一般污水污泥的理想场所。

利用现有的大中型黑色金属冶金工业企业（重点是广州钢铁股份有限公司、广州亚钢钢铁有限公司），成立区域性汽车拆解中心，将其服务范围覆盖珠江三角洲中西部区域，并对硫酸生产企业的硫铁矿渣和各类企业的黑色金属废物进行综合利用。

2005年底前，改造垃圾处理场3座，分别为大田山垃圾填埋场、李坑垃圾场、兴丰生活垃圾填埋场，其中兴丰生活垃圾填埋场计划扩容为3500吨/日。

2010年底前，建设1000吨/日规模的工业固废处置中心。

2010年底前，建设生活垃圾处理厂5座，分别为：900吨/日李坑垃圾焚烧发电厂，1000吨/日花都狮山制肥厂，2000吨/日垃圾焚烧厂，2500吨/日垃圾填埋场，1500吨/日焚烧、填埋综合处理厂。

2010年底前，建设13万吨/年广州市危险废物综合处理中心（其中安全填埋5万吨/日，焚烧2万吨/日，综合利用6万吨/日）。

2010年底前，建设20吨/日广东生活环境无害化处理中心（处理医疗废物，二期）。

2010年底前，建设8万吨/日广州废旧电子电器综合处理中心。

2010年底前，建设850吨/日的第二座市政污泥处理厂。

2010年底前，建设1000吨/日餐厨垃圾资源化处理厂。

二、深圳市

2005年底前，完成深圳市环境保护规划的编制工作，并上报省政府审批。巩固并不断提高国家环境保护模范城市成果，将国家环保模范城市的标准和要求覆盖全辖区，向国家生态城市迈进。2010年底前，实现现代化的各项指标要求。

1、生态保护

划定占全市国土面积8.31%，共158.43平方公里的土地为严格保护区，禁止开发；控制性保护利用区占全市国土面积的42.47％，共809.16平方公里。加强深圳罗湖区东南部山地森林植被建设和深莞惠之间城市山地绿岛的建设。

到2010年，全市生态公益林面积稳定在56685公顷以上，其中生态风景林54072.5公顷以上，一、二类生态公益林达到80%以上，全市各区均达到省林业生态区标准。建立3个自然保护区，建成15个森林公园；全市森林覆盖率达到48%以上，建成区绿化覆盖率达到48%以上，人均公共绿地面积超过16平方米

加快基础设施的改造建设和农业保障体系、农业科技创新体系、农业产业化体系、农业观光体系建设。

2、水环境保护

按照水环境功能区水质目标要求，实现各功能区的达标。

到2005年,污水处理厂的建设规模达到146.5万吨/日、污水收集率达50％；到2007年分别达到200万吨/日、60％；到2010年应分别达到268万吨/日、70％。

严格保护所有属于二类水的水库及其集水区域。如深圳水库、铁岗水库、西丽水库、石岩水库、松子坑水库、清林径水库、罗田水库、茜坑水库和赤坳水库等。

整治深圳河、坪山河、沙湾河、茅州河、其它独立河系，确保深圳河、观澜河、坪山河水质改善。

除了现有的西部远离岸边的海底放流管工程外，建设深圳东部通海排水系统。

3、大气环境保护

2005年底前关闭12台小火电机组。

2010年SO2排放量控制在3.3万吨。重点控制深圳市能源总公司发电分公司；新建电厂包括东部电厂、前湾电厂。

2010年NOx排放量控制在3.1万吨。重点控制深圳市能源总公司发电分公司。

2010年PM10排放量应控制在1.02万吨。

4、固体废物

2005年底前，改造垃圾处理厂2座，分别为：清水河环卫综合处理厂，龙岗中心城垃圾焚烧厂。

2006年底前，建设20吨/日深圳医疗废物处理中心。

2007年底前，危险废物综合处理能力达30万吨/年。

2010年底前，建设400吨/日工业固废处置中心。

2010年底前，建设垃圾处理厂5座，分别为：1800吨/日垃圾填埋场，900吨/日垃圾回收、焚烧综合处理厂，1000吨/日垃圾焚烧、填埋综合处理厂，600吨/日垃圾焚烧厂，2000吨/日垃圾焚烧、填埋综合处理厂。

2010年底前，建设3万吨/年深圳废旧电子电器综合处理中心。

三、佛山市

2005年底前，完成佛山市环境保护规划的编制工作，并上报省政府审批。2008年底前，完成国家环境保护模范城市的创建工作，并通过国家环境保护总局的验收。2010年底前，实现现代化的各项指标要求。

1、生态保护

严格保护占国土面积1.39%的土地，禁止开发；将23.59％的土地划定为控制性保护利用区。在广州和佛山之间的大沥、黄岐、盐步、平洲一线建设城市绿色隔离带。

完成1万公顷生态公益林建设，完成1万公顷林分改造及林种树种结构调整，治理水土流失1.07万公顷。新建1个自然保护区。

建设无公害农产品生产示范基地、农业现代化示范园区、农业标准化生产体系、建立新型的农业技术推广服务网络。要统筹规划，加强农田基础设施建设，按照“高起点规划，高标准建设，高效率管理”的原则，到2010年建成5个以上环境优美、设施和管理先进、生产水平高的农业现代化示范园区，发挥农业现代化示范园区的示范带动作用，加快实现农业现代化部分。

2、水环境保护

按照水环境功能区水质目标要求，实现各功能区的达标。

2005年底前，污水处理厂的建设规模达到131.4万吨/日，污水处理率达50％；2007年底前，应分别达到178万吨/日、60％；2010年底前，应分别达到201万吨/日、70％。

严格保护白坭河集水区、高明沧江河明城以上集水区、北江集水区、北江水系（东平、顺德等）供水河道以及区内纳入饮用水源的水库及其集水区。

整治佛山水道河系、西南涌河系、南海区河涌体系、顺德区河涌体系、高明河及支流、三水区河涌体系、其它河涌体系。确保西南冲、佛山水道水质改善。

3、大气环境保护

2005年底前，关闭39台小火电机组。

2010年SO2排放量应控制在4.37万吨。重点控制南海江南发电厂有限公司、顺德德胜电厂有限公司、佛山市沙口发电厂有限公司、南联电业有限公司南海发电厂、南海桂城发电厂、佛山市发电厂、全顺（顺德）电力厂有限公司。

2010年NOx排放量控制在5.1万吨。重点控制南海江南发电厂有限公司。

2010年PM10排放量控制在4.53万吨。重点控制西江协和水泥厂。

4、固体废物

按期关闭杏坛垃圾焚烧场（一、二期），对狮中垃圾卫生填埋场、高明人和垃圾填埋场、三水区河口马鞍岗垃圾场实施按期封场。

2010年底前，建设800吨/日工业固废处置中心。

2010年底前，建设垃圾处理厂4座，分别为：1500吨/日垃圾回收、焚烧综合处理厂，700吨/日垃圾焚烧厂，1200吨/日垃圾填埋场，1200吨/日垃圾焚烧、堆肥综合处理厂。

2010年底前，建设25吨/日佛山医疗垃圾处理中心（二期）。

2010年底前，建设8万吨/年顺德废旧电子电器综合处理示范中心。

四、珠海市

2005年底前，完成珠海市环境保护规划的编制工作，并上报省政府审批。巩固并不断提高国家环境保护模范城市成果，将国家环保模范城市的标准和要求覆盖全辖区，向生态城市迈进。2010年底前，实现现代化的各项指标要求。

1、生态保护

划定31.79平方公里的土地为严格保护区，禁止开发，约占辖区2.04%的土地；控制性保护利用区面积为1110.66平方公里，约占辖区面积的71.11％。新建4个、扩建2个、升级1个自然保护区，主要包括：1171公顷的荷包岛次生林保护区、1000公顷的黄扬山森林生态公园、807公顷的凤凰山森林生态公园、5093公顷的淇澳岛－担杄岛近岸湿地自然保护区、2207公顷的万山岛侵蚀海岸地貌地质遗迹保护区、200公顷的石景山海蚀地质遗迹保护区。

完成1158公顷的天然林保护与山区生态公益林建设，完成17.6万公顷低质天然林与宜林荒地改造，改造0.9万公顷低质商品林，建设4.2万公顷沿海防护林，建设497公顷短轮伐商品用材林，治理水土流失0.605万公顷。

建设以斗门－金湾－横琴水产养殖现代化示范区为主的优质鱼虾繁育、养殖、加工、储运基地，南屏—白焦—莲溪—红旗—白藤湖优质出口现代化生产示范基地，湾仔—鹤洲北—梅溪花木规模化设施化生产基地，西部—市郊节粮型草食动物现代化生产加工基地， 梅溪—白藤湖生态旅游农业基地，万山—外伶仃优质海产品繁育、养殖、加工、储运基地，金湾、斗门河口浅海滩海洋生物技术产业发展示范基地。

2、水环境保护

按照水环境功能区水质目标要求，实现各功能区的达标。

2005年底前，污水处理厂的建设规模和污水处理率分别达到18万吨/日和50％；2007年底前，应分别达到40万吨/日和60％；2010年底前，应分别达到55万吨/日和70％。

严格保护供水河道及作为饮用水的水库及其集水区作为严格保护区。

整治前山河系、江珠联围河涌、沿江诸涌。

3、大气环境保护

2005年底前，关闭25台小火电机组。

2010年SO2排放量控制在4.16万吨。重点控制金湾区珠海发电厂；新建电厂包括珠海电厂。

2010年NOx排放量应控制在2.6万吨。重点控制金湾区珠海发电厂。

2010年PM10排放量应控制在1.38万吨。重点控制珠海市平沙糖厂。

4、固体废物

加强建材行业对工业固废的综合利用，重点是珠海斗门上羊水泥有限公司水泥业，利用该企业消纳辖区内产生的冶炼废渣、粉煤灰、炉渣和一般污水污泥。

改造垃圾处理厂1座，即：沥溪垃圾填埋场。

2006年底前，建设10吨/日医疗废物处理中心。

2010年底前，建设垃圾处理厂2座，分别为：扩建800吨/日垃圾焚烧厂，新建500吨/日垃圾焚烧、填埋综合处理厂。

2010年底前，与中山市共建300吨/日珠海、中山工业废物联合处理场。

五、东莞市

2005年底前，完成东莞市环境保护规划的编制工作，并上报省政府审批。2008年底前，完成国家环境保护模范城市的创建工作，并通过国家环境保护总局的验收。2010年底前，实现现代化的各项指标要求。

1、生态保护

划定占辖区0.61%，面积为16平方公里的土地为严格保护区，禁止开发；划定736.6平方公里的土地为控制性保护利用区，占辖区土地面积的28.85％。加强深莞惠之间城市山地绿岛的建设和920公顷的摊尸山水源涵养林生态系统保护区的建设。

加快2个自然保护区和14个森林公园的建设，大岭山森林公园、大屏嶂森林公园、水濂山森林公园、黄旗森林公园、同沙森林公园2005年底前建成开放，2006年开始建设银瓶山森林公园。加强0.66万公顷天然林、2.5万公顷公益林（含樟木头林场）保护，完成1.5万公顷低质林、单纯林改造，改造、改良1.5万公顷商品林（主要指经济林），建设128公顷红树林和200公顷农田林网。

完成10个生态示范镇、15个生态示范村建设，生态农业示范区面积占总农业经营面积的30%

2、水环境保护

按照水环境功能区水质目标要求，实现各功能区的达标。

2005年底前，污水处理厂的建设规模、污水处理率分别达到78万吨/日、50％；2007年底前，分别达到150万吨/日、60％；2010年底前，分别达到236万吨/日、70％。

严格保护东江万江、中堂以上集水区（排水人工导入东莞运河排水体系的区域除外），同沙、松木山水库及其集水区。

整治石马河河系、东莞运河水系、河网片河涌。改善东莞运河、石马河水质。

3、大气环境保护

2005年底前，关闭10台小火电机组。

2010年，SO2排放量应控制在5.41万吨，重点控制沙角发电总厂C厂、沙角发电总厂A厂、合和电力沙角B火力发电厂、东莞市电化实业集团公司；

2010年，NOx排放量应控制在5.6万吨，重点控制沙角发电总厂C厂、沙角发电总厂A厂、合和电力沙角B火力发电厂。

2010年，PM10排放量应控制在2.94万吨。重点控制沙角发电总厂A厂、东莞常平水泥厂、沙角发电总厂C厂。

4、固体废物

加强建材行业对工业固废的综合利用，利用基建工程和制砖消纳辖区内产生的治炼废渣、粉煤灰、炉渣和一般污水污泥。

2006年底前，改造板岭垃圾填埋场。

2010年底前，建设垃圾处理厂7座，分别为：1600吨/日清溪卫生填埋场，1000吨/日市区垃圾焚烧厂，1200吨/日中堂垃圾焚烧厂，1400吨/日厚街垃圾焚烧厂，1200吨/日横沥垃圾焚烧厂，1000吨/日虎门垃圾卫生填埋场，1000吨/日长安、大岭山和松山湖地区垃圾焚烧厂。

2006年底前，建设20吨/日东莞医疗废物处理厂。

2010年底前，与惠州市合建500吨/日的东莞、惠州工业固废联合处置中心。

六、中山市

2005年底前，完成中山市环境保护规划的编制工作，并上报省政府审批。巩固并不断提高国家环境保护模范城市成果，将国家环保模范城市的标准和要求覆盖全辖区，向国家生态市迈进。2010年底前，实现现代化的各项指标要求，力争通过国家生态市的考核验收。

1、生态保护

划定10平方公里为严格保护区，约占辖区土地面积的0.60%，禁止开发；划定519平方公里为控制性保护利用区，约占辖区土地面积的31.61％。保护建设五桂山森林生态公园。完成355公顷的天然林保护与山区生态公益林建设，完成5.7万公顷低质天然林与宜林荒地改造，改造3.5万公顷低质商品林，建设3182公顷沿海防护林，建设0.28万公顷短轮伐商品用材林，治理水土流失0.16万公顷。新建2个自然保护区，即0.2万公顷的中山五桂山森林生态系统保护区和0.2万公顷的中山温泉热水资源保护区。

加强和完善市万亩优质水稻高产示范基地、沙朗地区8000亩罗氏沼虾产业化示范基地、横门口沿海地区4万亩香蕉高产示范基地、古镇、小榄、东升万亩花木生产基地和古镇、小榄4000亩四大家鱼高产示范基地。至2010年底，现代化农业示范区面积将占农业经营总面积的60%，每年完成70%以上稻田面积的稻秆回田任务。

2、水环境保护

按照水环境功能区水质目标要求，实现各功能区的达标。

2005年底前，污水处理厂的建设规模、污水处理率分别达到25万吨/日、50％；2007年底前，分别达到60万吨/日、60％；2010年底前，分别达到93万吨/日、70％。

严格保护长江水库集水区、列为Ⅱ类水的东海、小榄等供水河道。

集约发展区：除了上述水源保护区、生态保护区以及景观保护区之外的其他区域。

整治歧江河系、凫洲水道体系、中珠联围河涌，改善石歧河水质。

3、大气环境保护

2005年底前，关闭16台小火电机组。

2010年SO2排放量控制在1.8万吨；氮氧化物排放量控制在2.0万吨；可吸入颗粒物（PM10）排放量控制在1.1万吨。

4、固体废物

加强建材行业对工业固废的综合利用，重点是中山市水泥总厂，利用它消纳辖区内产生的冶炼废渣、粉煤灰、炉渣和一般污水污泥。

2006年前，建设10吨/日医疗废物处理中心。

2010年底前，与珠海市共建300吨/日中山、珠海工业固体废物联合处置中心。

2010年底前，建设垃圾处理厂3座，分别为1200吨/日垃圾焚烧、堆肥、填埋综合处理厂，1000吨/日垃圾焚烧、填埋综合处理厂，600吨/日垃圾填埋场。

七、惠州市

2005年底前，完成惠州市环境保护规划的修编工作，并上报省政府审批。在通过国家环境保护模范城市复检的基础上，向国家生态城市迈进。2010年底前，实现现代化的各项指标要求。

1、生态保护

2005年底前，完成辖区生态功能区划，制定区域生态环境保护与建设规划。划定占国土面积14.56%，共1342.8平方公里的土地作为严格保护区，禁止开发；控制性保护利用48.85％的土地，共4503.6平方公里属重要生态功能控制区、城市群山地生态缓冲区和生态功能保育区等。加强博罗石坝镇、蓝田镇等地区退耕还林和生态防护林体系建设，加强深莞惠之间城市山地绿岛的建设，保护博罗西北山脉的北部区（含博罗象头山），惠东、惠阳坪天嶂、莲花山脉的东部结构性生态区。防止沿海生态防护破口的扩大，控制惠阳到大亚湾沿线城镇的带状扩张。

2010年底前，完成4万公顷的生态公益林骨干工程建设，逐步建成24.19万公顷的生态公益林体系，完成20万公顷低效林改造及宜林荒山造林，建设2.37万公顷沿海防护林，建设10万公顷短轮伐商品用材林，治理水土流失4.95万公顷，重点治理惠东自然侵蚀和坡耕地侵蚀，惠阳采石取土、开发区建设等人为侵蚀，保护、建设海岸带红树林500万公顷。新建16个、扩建1个、升级2个自然保护区。

开展中南部东江和西枝江和淡水河两岸地区生态治理工程、龙门河和西枝江上中游生态保护工程、南部沿海海岸海洋资源保护区建设、生态示范镇（村）以及环境优美乡镇建设工程。实现大亚湾开发区的生态化建设。

2、水环境保护

按照水环境功能区水质目标要求，实现各功能区的达标。

2005年底前，污水处理厂的建设规模达36万吨/日，污水处理率达50％；2007年底前，分别达到60万吨/日、60％；2010年底前，应分别达到128万吨/日、70％。

严格保护西枝江星河断面以上集水区、所有列入Ⅱ类水的水库集水区、东江供水河道集水区。黄山洞水库、大坑水库、显岗水库、伯公坳水库、鸡心石水库、观洞水库、黄沙水库、角洞水库、联和水库、梅树下水库、沙田水库、水东陂水库、下宝溪水库、招元水库、庙滩水库、白盆珠水库、花树下水库、黄坑水库为重要水源涵养保护区。整治东江博罗及支流、淡水河系、西枝江诸支流、惠州市区诸河沟、东江惠阳支流，确保淡水河水质改善。实施目前已规划的壳牌与石化基地远离岸边的海底放流管工程外，在大亚湾的南侧设置一条远离岸边的海底放流管工程（也可以考虑与深圳合建）。

3、大气环境保护

2005年底前，关闭21台小火电机组。

2010年SO2排放量控制在3.33万吨；NOx排放量应控制在5.1万吨；PM10排放量控制在3.82万吨。

4、固体废物

加强建材行业对工业固废的综合利用，重点是惠州市水泥厂和惠阳水泥二厂等水泥业，它们是消纳利用冶炼废渣、粉煤灰、炉渣和一般污水污泥的理想场所。

利用现有的大中型黑色金属冶金工业企业（重点是惠州市通南钢业有限公司），成立区域性汽车拆解中心，将其服务范围覆盖珠江三角洲东翼区域，并对硫酸生产企业的硫铁矿渣和各类企业的黑色金属废物进行综合利用。利用惠州金菱有色金属冶炼厂将区域内的有色金属、稀土金属冶炼行业产生的废渣进行综合利用。

2006年底前，建设15吨/日惠州医疗废物处理站。

2010年底前，与东莞市合建500吨/日的惠州、东莞工业固废联合处置中心。

2010年底前，建设垃圾处理厂5座，分别为800吨/日垃圾焚烧发电厂，250吨/日山子顶无害化处理场，600吨/日垃圾填埋场，400吨/日垃圾堆肥厂，200吨/日垃圾填埋场。

2010年底前，建设10万吨/年广东省危险废物综合处理示范中心（一期）及10万吨/年废旧电子电器处理分厂（为广东省危险废物综合处理示范中心二期）。

八、肇庆市

2005年底前，完成肇庆市环境保护规划的修编工作，并上报省政府审批。同时，完成国家环境保护模范城市的创建工作，并通过国家环境保护总局的验收。2010年底前，实现现代化的各项指标要求。

1、生态保护

2005年底前，完成辖区生态功能区划，制定区域生态环境保护与建设规划。划定占国土面积16.69％，面积为694.4平方公里的土地为严格保护区，禁止开发；控制性保护利用区面积为2663.0平方公里，占国土面积的63.99％，属重要生态功能控制区、城市群山地生态缓冲区和生态功能保育区等。严格保护以肇庆鼎湖山为中心的西北结构性生态控制区。

2010年底前，完成102211公顷的天然林保护与山区生态公益林建设，完成18.98万公顷低质天然林与宜林荒地改造，改造35.8万公顷低质商品林，建设36498公顷短轮伐商品用材林，治理水土流失2.399万公顷（重点为肇庆的四会、高要和市辖区，重点防治对象主要是山林植被的破坏的带来的自然水土流失）。新建1个自然保护区，升级1个自然保护区。

开展生态农业示范工程、无公害农产品生产基地建设工程、生态示范镇（村）建设工程。

2、水环境保护

按照水环境功能区水质目标要求，实现各功能区的达标。

2005年底前，污水处理厂的建设规模达到25万吨/日，污水处理率达到40％；2007年底前，分别达到60万吨/日、50％；2010年底前，分别达到145万吨/日、70％。

严格保护绥江东乡以上断面、新兴河莲塘以上集水区、水库集水区、西江供水河道等。冲源水库为重要水源涵养保护区。整治绥江支流及河口、肇庆市区诸河涌、北江诸小支流、西江诸小支流。

3、大气环境保护

2005年底前关闭10台小火电机组。

2010年SO2排放量控制在2.1万吨；NOx排放量应控制在3.1万吨；PM10排放量控制在3.95万吨，重点控制企业为：高要市高禄水泥有限公司、广东省高要市金利水泥厂、四会市水泥厂、四会市迳口水泥厂、四会市马房水泥厂。

4、固体废物

2006年底前，建设10吨/日肇庆医疗废物处理中心。

2010年底前，建设350吨/日工业固废处置中心。

2010年底前，建设700吨/日垃圾焚烧场。

九、江门市

2005年底前，完成江门市环境保护规划的修编工作，并上报省政府审批。2004年底前，完成国家环境保护模范城市的创建工作，并通过国家环境保护总局的验收，不断巩固和提高，向国家生态城市迈进。2010年底前，实现现代化的各项指标要求。

1、生态保护

划定占国土面积20.19％，共1890.9平方公里的土地作为严格保护区，禁止开发；控制性保护利用区占42.47％，共3977.3平方公里，属重要生态功能控制区、城市群山地生态缓冲区和生态功能保育区等。加强开平大沙水库周围、恩平新安边界大槐、横坡镇退耕还林和生态防护林体系建设，保护开平西部天露山区为中心的西南生态控制区（重点治理台山、开平的自然侵蚀和坡耕地侵蚀；新会、鹤山以开发区建设等人为侵蚀）。

2010年底前，使全市16.18万公顷生态公益林一、二类林比例提高到90%以上，完成2万公顷低质天然林和低效商品林改造，建设1.2万公顷沿海防护林和10万公顷短轮伐期商品用材林，治理水土流失2.5万公顷（主要为台山、开平、新会、鹤山），保护建设950.1公顷红树林。新建、升级各两个自然保护区。。

完善提高四大生态农业带，建成常规优质稻种子基地0.3万亩，蔬菜种子繁育基地0.2万亩，水果良种苗木繁育基地0.1万亩，林木良种繁育基地0.5万亩。建设规模1万亩。农业科技成果产业化示范基地300亩，建立无土栽培简易温室大棚250座。

2、水环境保护

按照水环境功能区水质目标要求，实现各功能区的达标。

2005年底前，污水处理厂的建设规模达到40万吨/日，污水处理率达50％；2007年底前，分别达到65万吨/日和60％；2010年底前，分别达到148万吨/日和70%。

严格保护潭江水口以上流域（开平、恩平、台山等建成区除外）、西江供水河道、以及作为饮用水源的水库及其集水区。大隆洞水库、东方红水库、鹅坑水库、金峡水库、立新水库、龙门水库、龙山水库、梅阁水库、那咀水库、石花水库、狮山水库、深井水库为重要水源涵养保护区。整治建成区河涌、鹤山市河涌体系、荷塘等河涌、会城区建成区河涌、江新联围新发展区、潭江诸支流。改善江门河、礼乐河水质。

3、大气环境保护

2005年底前，关闭60台小火电机组。

2010年SO2排放量控制在3.0万吨；

2010年NOx排放量控制在3.6万吨，重点控制新会市双水发电厂有限公司；

2010年PM10排放量应控制在5.93万吨，重点控制企业：鹤山市大雁水泥有限公司、白沙水泥厂、白沙水泥二厂、江门市江山建材实业有限公司、青龙水泥厂、江南水泥厂、恩平华宇建材股份有限公司、恩平市大槐水泥厂、恩平市锦田水泥厂。

4、固体废物

2005年底前，改造垃圾处理厂5座，分别为大推车山垃圾填埋场，台山生活垃圾处理场，开平生活垃圾处理场，鹤山马山生活垃圾处理场，新会西坑生活垃圾处理场。

2006年底前，建设10吨/日江门医疗废物处理中心。

2010年底前，建设500吨/日工业固废处置中心；

建设垃圾处理厂2座，分别为500吨/日和200吨/日垃圾填埋场；

建设8万吨/年江门危险废物综合处理中心。

附件二：

省直各部门任务分解及要求

1、省委组织部：负责制订相关干部政策，建立把环境保护纳入考核范围的政绩考核机制。

2、省委宣传部：负责《规划纲要》的宣传、培训，提高领导干部和群众的认识，加强群众监督、社会舆论监督；负责《规划纲要》实施工作动态和成效的宣传，指导协调各主要新闻媒体开展环境保护公益广告及环境政策、法规的宣传，保障公众对环境的知情权和监督权。

3、省发展与改革委：负责将《规划纲要》纳入国民经济和社会发展中长期规划，将《实施方案》的有关内容纳入年度计划和省重点项目计划逐步推进；在重大项目审批或核准上，严格执行环境影响评价制度；推进城市污水、垃圾处理设施产业化发展；组织制定工业行业发展规划、产业政策和结构调整设施方案；结合能源发展规划推广清洁能源，结合交通发展规划发展绿色交通；督促落实燃煤火电厂的脱硫工程。

4、省经贸委：2005年前制定鼓励环境保护的政策，加大企业实施清洁生产和技术改造的力度，组织协调工业环境保护和环保产业发展工作，强化源头控制管理；大力发展生态工业和环保产业；发展循环经济，资源化利用电子废物；制定并组织实施产业结构调整实施方案、工业行业发展政策和发展规划，组织推动工业行业结构调整和优化升级；关停污染严重的小火电，2005年底前5万千瓦以下小火电全部关停（名单见附表）；推进电力结构调整，按照省政府关于2003年十项工程中的部署，推动火电厂脱硫；落实淘汰高能耗、重污染的水泥厂和淘汰立窑计划。落实燃煤小锅炉的淘汰计划，到2010年淘汰所有4吨/小时以下（含4吨/小时）和使用8年以上的10吨/小时以下的燃煤锅炉，实施集中供热或改用油、气、电。

5、省公安厅：严格车辆管理，执行机动车强制报废制度。按照《广东省机动车排气污染防治条例》的要求，配合环保部门做好机动车排气污染的路检工作。有效加强禁鸣路段管理，逐步减少城市机动车噪声扰民。

6、省财政厅：安排环境保护专项资金；研究促进环境保护的财政政策，协助有关部门制定生态保护保证金、资源有偿使用、资源开发补偿等政策；根据省政府要求协助有关部门协调落实区域综合整治资金和分年度到2010年前的环境预警应急工程资金，促进环境管理和能力建设，提升环境管理现代化水平。

7、省人事厅及省编办：负责人事管理、机构编制管理和体制改革工作，加强环保机构和队伍建设，提高环境保护管理能力。

8、省科技厅：会同省环保局于2005年前研究确定全省环保科技发展重大布局、优先领域，推进全省环保科技创新体系建设，制定环保科技攻关、科技成果重点推广计划、重点新产品计划及相关的政策措施，强化环保高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作。

9、省国土厅：编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划必须与《规划纲要》相协调；对于规划纲要中严格保护区内禁止开发利用的土地，不得审批进行开发利用。

10、省建设厅：编制和实施城市总体规划、城镇体系规划必须与《规划纲要》相协调，对于规划中禁止开发利用的土地，不得用于城镇开发、建设；加快推进区域绿地规划、建设何管理的法规、政策、技术指标的制定工作；参与生态支持体系中的“六区六核十六通道十八节点”生态结构体系的规划监控；协调、验收各级区域绿地的规划建设工作，定期检查区域绿地的保护状况；重点加强风景名胜区的管理、监督；建立生活垃圾分类收集与回收网络体系，建设无害化处理系统；加强城镇污水处理工程及垃圾处置利用工程的建设管理。

11、省农业厅：负责加强农业、农村环境保护工作；对于规划中禁止开发利用的土地，不得用于农业开发、建设；推广生态农业，加快生态农业体系建设；发展无公害农产品，加强农药、 肥料、畜禽养殖等环保管理工作，防治农药、 肥料、禽畜养殖造成的环境污染，实施综合治理，改善农业生产环境，保障农产品安全，实现农业的可持续发展。

12、省水利厅：负责研究制定节约用水政策、编制节约用水规划；主管和监督节约用水工作；水资源保护利用规划编制及大江、大河、河口、滩涂的综合治理和开发必须与《规划纲要》相协调；落实取水格局的调整和参与排水格局的调整，负责水土保持工作。

13、省外贸厅：执行国家有关鼓励环保技术和成套设备进出口的政策和管理办法；配合有关部门和机构及时研究环境保护贸易壁垒，共同提出相应对策。

14、省卫生厅：负责对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位从事医疗废物的收集、运送、贮存、处置中的疾病防治，以及工作人员的卫生防护依《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规进行监督。

15、省国税局：负责研究制定有利于环境保护的地方税收政策。

16、省物价局：负责研究制定污水处理厂污水费、生活垃圾和危险废物处理费等鼓励环境保护产业化、市场化的价格政策体系；会同财政、环保、水利等有关部门制定生态保护保证金、资源有偿使用、资源开发补偿等。

17、省林业局：编制和实施林业建设总体规划、计划必须与《规划纲要》相协调，负责组织、指导水源涵养林、水土保持林、生态公益林的建设和管理工作；负责组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；负责森林、野生动植物和湿地类型自然保护区以及森林公园的规划建设和管理工作；负责区域生态安全屏障工程建设。

18、省海洋与渔业局：负责组织实施伏季休渔制度的行政管理；负责海洋环境保护管理工作；负责防治海洋工程项目、海洋倾倒废弃物对海洋污染损害以及渔业水域生态的环境保护工作，监督管理海洋自然保护区和特别保护区以及渔业资源的增殖工作；负责水生野生动物保护。

19、省旅游局：旅游区域的规划开发建设必须与《规划纲要》相协调，科学保护生态环境和旅游资源；大力推进生态旅游的发展。

20、省法制办：对《规划纲要》和即将出台的《广东省环境保护规划纲要》中需要地方立法的问题，要加强组织和指导，会同有关部门做好调研、论证、起草和协调工作，为两个纲要的实施提供地方法规、规章依据。依法加强环境保护执法监督工作，协调有关部门贯彻实施《规划纲要》所涉及法律法规中出现的争议和矛盾。

21、省安监局：做好危险化学品废物的安全监督管理综合工作。

22、省统计局：会同省发改委、省环保局开展绿色GDP核算体系研究，争取2007年底前建立完善的绿色GDP核算体系，2008年起开始实施新的核算体系。

23、省质监局：配合省外贸厅研究制订和实施我省环保技术及成套设备进出口的政策及管理办法。

24、广东检验检疫局：配合省外贸厅研究制订和实施我省环保技术及成套设备进出口的政策及管理办法。

25、省环保局：对环境保护工作实行统一监督管理，具体负责对污染源的监督管理工作，推动环保基础设施建设，推动生态环境保护和建设，公布实施《规划纲要》进展情况，充分发挥环境保护专项资金的投资效益，协助省政府及有关部门制定环境保护政策等。

附表：

各市2005年前关停小火电名单

| 序号 | 所在地 | 厂 名 | 机号 | 机组容量 (万千瓦) | 投产年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 广州市 | 广州纸厂 | 2 | 1.2 | 1983 |
|  | 广州市 | 广州糖厂（华侨糖厂） | 1 | 0.6 | 1986 |
|  |  |  | 4 | 0.3 | 1994 |
|  | 广州市 | 紫泥糖厂电厂 | 1 | 0.6 | 1982 |
|  |  |  | 2 | 1.2 | 1985 |
|  |  |  | 5 | 0.35 |  |
|  | 广州市 | 市头糖厂 | 1 | 0.6 | 1982 |
|  |  |  | 3 | 1.2 | 1985 |
|  |  |  | 5 | 0.6 |  |
|  | 广州市 | 梅山糖厂电厂 | 1 | 0.6 | 1985 |
|  |  |  | 2 | 0.6 | 1985 |
|  | 广州市 | 梅山糖厂电厂 | 3 | 0.6 | 1985 |
|  |  |  | 4 | 1.2 | 1985 |
|  | 广州市 | 黄埔南岗电站 | 1 | 0.5 |  |
|  | 广州市 | 花县柴油机发电厂 | 1 | 0.816 | 1986 |
|  |  |  | 2 | 0.816 | 1990 |
|  |  |  | 3 | 0.816 | 1990 |
|  | 广州市 | 西村柴油机发电厂 | 1 | 0.816 | 1987.1 |
|  |  |  | 2 | 0.816 | 1987.1 |
|  |  |  | 3 | 0.816 | 1987.1 |
|  |  |  | 4 | 0.816 | 1987.1 |
|  |  |  | 5 | 0.816 | 1987.1 |
|  | 广州市 | 番禺莲花山电厂 | 1 | 1.13 | 1991.1 |
|  |  |  | 2 | 1.13 | 1991.1 |
|  |  |  | 3 | 1.13 | 1991.1 |
|  |  |  | 4 | 1.05 | 1993 |
|  |  |  | 5 | 1.05 | 1993 |
|  |  |  | 6 | 1.05 | 1993 |
|  |  |  | 7 | 1.05 | 1993 |
|  |  |  | 8 | 1.05 | 1993 |
|  | 广州市 | 增城荔城电厂 | 1 | 0.71 | 1991.3 |
|  |  |  | 2 | 0.71 | 1991.3 |
|  | 广州市 | 明珠柴油机电厂 | 1 | 0.949 | 1987 |
|  |  |  | 2 | 0.949 | 1987 |
|  |  |  | 3 | 0.956 | 1994 |
|  |  |  | 4 | 0.956 | 1994 |
|  | 佛山市 | 南海糖厂 | 1 | 2.5 | 1988 |
|  |  |  | 2 | 2.5 | 1988 |
|  | 佛山市 | 三水乐平糖厂 | 1 | 0.3 | 1987 |
|  | 佛山市 | 顺德糖厂 | 1 | 0.3 | 1980 |
|  |  |  | 2 | 0.6 | 1984 |
|  |  |  | 3 | 0.6 | 1885 |
|  |  |  | 4 | 0.6 | 1985 |
|  | 佛山市 | 南海南联电业有限公司 | 1 | 2.5 | 1993 |
|  |  |  | 2 | 2.5 | 1993 |
|  |  |  | 3 | 2.5 | 1994 |
|  |  |  | 4 | 2.5 | 1994 |
|  |  |  | 5 | 2.5 | 1995 |
|  |  |  | 6 | 2.5 | 1995 |
|  | 佛山市 | 全顺（顺德）电力有限公司 | 1 | 1.02 | 1990 |
|  |  |  | 2 | 1.02 | 1990 |
|  |  |  | 3 | 1.02 | 1990 |
|  |  |  | 4 | 1.02 | 1990 |
|  |  |  | 5 | 1.02 | 1990 |
|  |  |  | 6 | 1.02 | 1990 |
|  | 佛山市 | 南海市桂城发电厂 | 1 | 1.13 | 1990 |
|  |  |  | 2 | 1.13 | 1990 |
|  |  |  | 3 | 1.13 | 1990 |
|  |  |  | 4 | 1.13 | 1991 |
|  |  |  | 5 | 1.13 | 1991 |
|  |  |  | 6 | 1.13 | 1991 |
|  | 佛山市 | 高明市发电厂 | 1 | 0.635 | 1990 |
|  |  |  | 2 | 0.635 | 1990 |
|  |  |  | 3 | 0.635 | 1990 |
|  |  |  | 4 | 0.651 | 1990 |
|  |  |  | 5 | 0.651 | 1990 |
|  |  |  | 6 | 1.056 | 1990 |
|  |  |  | 7 | 1.056 | 1990 |
|  |  |  | 8 | 1.056 | 1990 |
|  |  |  | 9 | 1.056 | 1990 |
|  |  |  | 10 | 1.056 | 1990 |
|  | 佛山市 | 三水西南发电厂 | 1 | 0.8 | 1988 |
|  | 佛山市 | 南海盐步发电厂 | 1 | 0.635 | 1990 |
|  |  |  | 2 | 0.635 | 1990 |
|  | 佛山市 | 南海南化发电厂 | 1 | 1.61 | 1986 |
|  | 江门市 | 鹤山玩具厂 | 1 | 0.384 | 1992 |
|  | 江门市 | 新会双水火电厂 | 1 | 2.5 | 1994 |
|  |  |  | 2 | 2.5 | 1994 |
|  |  |  | 3 | 2.5 | 1994 |
|  |  |  | 4 | 2.5 | 1994 |
|  | 江门市 | 鳖峰糖厂发电厂 | 1 | 0.3 | 1993 |
|  | 江门市 | 鹤山棉纺厂 | 1 | 0.512 | 1990 |
|  | 江门市 | 西江发电厂 | 1 | 5 | 1997 |
|  | 江门市 | 江门柴油机发电厂 | 1 | 0.8 | 1986 |
|  |  |  | 2 | 0.88 | 1986 |
|  |  |  | 3 | 1.13 | 1991 |
|  |  |  | 4 | 1.13 | 1991 |
|  |  |  | 5 | 1.13 | 1991 |
|  |  |  | 6 | 0.69 | 1992 |
|  |  |  | 7 | 0.69 | 1992 |
|  |  |  | 8 | 0.69 | 1992 |
|  |  |  | 9 | 0.69 | 1992 |
|  | 江门市 | 新会柴油机发电厂 | 1 | 0.8 | 1986 |
|  |  |  | 2 | 0.8 | 1986 |
|  |  |  | 3 | 0.89 | 1987 |
|  |  |  | 4 | 0.89 | 1987 |
|  |  |  | 5 | 1.0232 | 1989 |
|  |  |  | 6 | 1.0232 | 1989 |
|  |  |  | 7 | 1.0232 | 1989 |
|  |  |  | 8 | 1.0232 | 1989 |
|  |  |  | 9 | 1.0232 | 1991 |
|  |  |  | 10 | 1.0232 | 1991 |
|  |  |  | 11 | 1.0232 | 1991 |
|  |  |  | 12 | 1.0232 | 1991 |
|  |  |  | 13 | 1.1186 | 1993 |
|  |  |  | 14 | 1.1186 | 1993 |
|  |  |  | 15 | 1.1186 | 1993 |
|  |  |  | 16 | 1.1186 | 1993 |
|  |  |  | 17 | 1.1186 | 1993 |
|  |  |  | 18 | 1.1186 | 1993 |
|  | 江门市 | 台山台港发电厂 | 1 | 0.88 | 1986 |
|  |  |  | 2 | 0.88 | 1986 |
|  |  |  | 3 | 1.056 | 1991 |
|  |  |  | 4 | 1.056 | 1991 |
|  |  |  | 5 | 1.122 | 1993 |
|  |  |  | 6 | 1.122 | 1993 |
|  | 江门市 | 开平柴油机发电厂 | 1 | 0.8448 | 1986 |
|  |  |  | 2 | 0.8448 | 1986 |
|  |  |  | 3 | 1.024 | 1990 |
|  |  |  | 4 | 1.024 | 1990 |
|  |  |  | 5 | 1.024 | 1992 |
|  |  |  | 6 | 1.024 | 1992 |
|  |  |  | 7 | 1.12 | 1994 |
|  |  |  | 8 | 1.12 | 1994 |
|  |  |  | 9 | 1.12 | 1996 |
|  |  |  | 10 | 1.12 | 1996 |
|  | 江门市 | 广联泰发电厂 | 1 | 0.85 | 1989 |
|  |  |  | 2 | 0.85 | 1989 |
|  | 江门市 | 恩平县火力发电厂 | 1 | 0.64 | 1986 |
|  |  |  | 2 | 1.024 | 1991 |
|  |  |  | 3 | 1.024 | 1991 |
|  | 江门市 | 江门外海发电厂 | 1 | 0.635 | 1993 |
|  |  |  | 2 | 0.635 | 1993 |
|  |  |  | 3 | 0.635 | 1993 |
|  |  |  | 4 | 0.635 | 1993 |
|  | 江门市 | 新会荷塘发电厂 | 1 | 1.25 | 1994 |
|  |  |  | 2 | 1.18 | 1994 |
|  | 惠州市 | 惠糖电厂 | 1 | 0.75 | 1991 |
|  | 惠州市 | 博罗列车电厂 | 1 | 0.6 | 1992 |
|  | 惠州市 | 惠城电厂 | 1 | 1.2 | 1994 |
|  | 惠州市 | 惠阳发电厂 | 1 | 0.96 | 1991 |
|  |  |  | 2 | 0.96 | 1991 |
|  |  |  | 3 | 0.96 | 1991 |
|  |  |  | 4 | 0.96 | 1991 |
|  |  |  | 5 | 0.956 | 1994 |
|  |  |  | 6 | 0.956 | 1994 |
|  |  |  | 7 | 0.956 | 1994 |
|  |  |  | 8 | 0.956 | 1994 |
|  |  |  | 9 | 0.956 | 1994 |
|  |  |  | 10 | 0.956 | 1991 |
|  | 惠州市 | 惠州东江电厂 | 1 | 1.16 | 1995 |
|  |  |  | 2 | 1.16 | 1995 |
|  |  |  | 3 | 1.16 | 1995 |
|  |  |  | 4 | 1.16 | 1995 |
|  |  |  | 5 | 1.16 | 1995 |
|  |  |  | 6 | 1.16 | 1995 |
|  |  |  | 7 | 1.16 | 1995 |
|  |  |  | 8 | 1.16 | 1995 |
|  |  |  | 9 | 1.16 | 1995 |
|  | 东莞市 | 东莞生明柴油机发电厂 | 1 | 1.089 | 1991 |
|  |  |  | 2 | 1.089 | 1991 |
|  |  |  | 3 | 1.089 | 1991 |
|  |  |  | 4 | 1.089 | 1991 |
|  |  |  | 5 | 1.089 | 1991 |
|  |  |  | 6 | 1.089 | 1991 |
|  | 东莞市 | 东莞柴油机电厂 | 2 | 0.4 | 1985 |
|  |  |  | 3 | 0.4 | 1985 |
|  |  |  | 4 | 0.4 | 1985 |
|  |  |  | 5 | 0.4 | 1985 |
|  | 东莞市 | 容量500千瓦以下电厂 | 1 | 0.4546 | 2000 |
|  | 深圳市 | 上洞电厂 | 1 | 2.5 | 1991 |
|  | 深圳市 | 上洞电厂 | 2 | 2.5 | 1991 |
|  | 深圳市 | 深圳华中发电有限公司 | 1 | 0.636 | 1991 |
|  |  |  | 2 | 0.636 | 1992 |
|  |  |  | 3 | 0.633 | 1994 |
|  | 深圳市 | 深圳宝昌电力有限公司 | 1 | 1.05 | 1992 |
|  |  |  | 2 | 1.05 | 1992 |
|  | 深圳市 | 平湖电厂 | 1 | 1.251 | 1994 |
|  |  |  | 2 | 1.251 | 1994 |
|  | 深圳市 | 南油基地电厂 | 1 | 0.8 |  |
|  | 深圳市 | 葵冲电厂（多台机） | 1 | 3.84 | 1990 |
|  | 深圳市 | 沙井电厂 | 1 | 1.04 | 1991 |
|  |  |  | 2 | 0.08 |  |
|  | 肇庆市 | 西江柴油机发电厂 | 1 | 1.024 | 1991 |
|  |  |  | 2 | 1.024 | 1991 |
|  |  |  | 3 | 1.024 | 1991 |
|  | 肇庆市 | 四会火电厂 | 1 | 0.32 | 1991 |
|  |  |  | 2 | 0.32 | 1991 |
|  |  |  | 3 | 0.32 | 1991 |
|  |  |  | 4 | 0.32 | 1991 |
|  |  |  | 5 | 0.32 | 1992 |
|  |  |  | 6 | 0.32 | 1992 |
|  | 肇庆市 | 高要西江食品厂 | 1 | 0.3 | 1993 |
|  | 中山市 | 中山火力发电厂 | 1 | 5 | 1990 |
|  |  |  | 2 | 5 | 1994 |
|  | 中山市 | 中山第一柴油机发电厂 | 1 | 0.85 | 1986 |
|  |  |  | 2 | 0.85 | 1986 |
|  |  |  | 3 | 0.85 | 1986 |
|  |  |  | 4 | 1.1309 | 1989 |
|  | 中山市 | 中山小榄发电厂 | 1 | 1.13 | 1990 |
|  |  |  | 2 | 0.7 | 1992 |
|  |  |  | 3 | 1.02 | 1993 |
|  |  |  | 4 | 1.02 | 1993 |
|  |  |  | 5 | 0.75 | 1994 |
|  | 中山市 | 港口发电厂 | 1 | 0.1 | 1991 |
|  |  |  | 2 | 0.1 | 1991 |
|  |  |  | 3 | 0.1 | 1997 |
|  | 珠海市 | 珠海平沙糖厂 | 1 | 1.2 | 1994 |
|  |  |  | 2 | 0.6 | 1991 |
|  | 珠海市 | 珠海红旗电厂 | 1 | 0.45 | 1994 |
|  | 珠海市 | 斗门县白蕉糖厂 | 1 | 0.3 | 1973 |
|  |  |  | 2 | 0.1 | 1973 |
|  |  |  | 3 | 1.2 | 1973 |
|  |  |  | 4 | 1.2 | 1973 |
|  | 珠海市 | 斗门县乾务糖厂 | 1 | 0.3 | 1982 |
|  | 珠海市 | 前山发电厂 | 1 | 0.934 | 1988 |
|  |  |  | 2 | 0.934 | 1988 |
|  |  |  | 3 | 0.934 | 1988 |
|  |  |  | 4 | 0.934 | 1988 |
|  |  |  | 5 | 0.934 | 1991 |
|  |  |  | 6 | 0.934 | 1991 |
|  |  |  | 7 | 0.934 | 1991 |
|  | 珠海市 | 斗门柴油机电厂 | 1 | 0.968 | 1993 |
|  |  |  | 2 | 0.968 | 1993 |
|  |  |  | 3 | 0.968 | 1995 |
|  |  |  | 4 | 0.968 | 1995 |
|  | 珠海市 | 珠海机场电厂 | 1 | 1.12 | 1994 |
|  |  |  | 2 | 1.12 | 1994 |
|  | 珠海市 | 珠海矿山电厂 | 1 | 1.12 | 1994 |
|  |  |  | 2 | 1.12 | 1994 |
|  |  |  | 3 | 1.12 | 1994 |
|  |  |  | 4 | 1.12 | 1994 |
|  |  |  | 5 | 1.12 | 1994 |
|  | 珠海市 | 珠海洪湾柴油机电厂 | 1 | 1.243 | 1995 |
|  |  |  | 2 | 1.243 | 1995 |
|  |  |  | 3 | 1.243 | 1995 |
|  |  |  | 4 | 1.243 | 1995 |
|  |  |  | 5 | 1.243 | 1995 |
|  |  |  | 6 | 1.243 | 1995 |
|  |  |  | 7 | 1.243 | 1995 |
|  |  |  | 8 | 1.243 | 1995 |
|  |  |  | 9 | 1.243 | 1995 |
| 合 计 |  |  |  | 253.1593 |  |